津财审预〔2025〕78号

关于津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目

（二标段）工程地勘费预算的评审报告

津市市住房和城乡建设局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目（二标段）工程地勘费》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目位于津市市境内，本次主要审核内容为：津市城东社区及油榨坊社区、灵泉镇、李家铺镇、新洲镇、白衣镇、石板滩社区、棠华镇、渡口镇、保河堤镇等地区工程地勘费。

资金来源：争取上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位报送的工程地勘费预算报价单；

3、工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；

4、市政工程勘察规范（CJJ56-2012）；

5、常价服[2011]51号《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》；

6、常财办发[2017]68号《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》。

三、评审范围

津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目（二标段）工程地勘费（扣除原津财预审[2025]26号文中已计取的工程地勘费196568.83元）。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的项目收费报价方案是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、津财审预[2025]26号报告中工程测绘费是按其工程概算审定金额3950.38万元为计费基数，参照常财办发[2017]68号常规项目计取。本次送审方要求按具体相关工作方案计取费用；

2、根据建设方要求，勘察钻孔数量暂按报送工程量，结算时按勘察成果计取；

3、勘察钻孔进尺深度，参照市政工程勘察规范（CJJ56-2012）按一般性孔6m计取，控制性孔15m计取；

4、勘察钻孔一般性孔和控制性孔的比例，参照相关规范按2:1计取；

5、标准贯入实验次数，按控制性孔数量计取；

6、孔位及高程测量，按每部位1组日计取；

7、水位观测，按1个钻孔数量2次观测计取；

8、津财预审[2025]26号报告已计取的工程地勘费196568.83元，此次报告扣除该金额。

- 六、评审结论

该项目送审金额840646.00元，审定金额152457.07元，审减金额688188.93元，审减率81.86%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次审定金额152457.07元及津财审预[2025]26号报告中工程勘察费196568.83元，合计金额是本项目完整工程地勘费（349025.90元），作为该项目地勘费招标控制价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办