津财审结〔2025〕64号

关于津市市2024年干线公路养护工程

结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年干线公路养护工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市S224、S311、S516、S517线等省道干线公路，主要内容为路面清灌缝、破碎板处治及路肩边沟清理等。

本项目由湖南大象山园林建设工程有限公司承建。施工工期为2024年10月1日至2024年12月30日。

资金来源：上级补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]102号《关于津市市2024年干线公路养护工程预算评审的报告》；

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2024年干线公路养护工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、混凝土路面与混凝土基层之间无需透层，且未提供施工照片，已扣减；

3、边沟清理，按现场实测数据调整工程量；

4、水泥路面清灌缝，按现场实测数据调整工程量；

5、路肩清理，按现场实测数据调整工程量；

6、最终审定金额按合同优惠率下浮0.09%；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1819450.00元，审定金额1773559.36元，审减金额45890.64元，审减率2.52%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办