津财审结〔2025〕72号

关于津市市嘉山消防救援站

信息化建设项目结算的评审报告

湖南津城投资发展建设集团有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市嘉山消防救援站信息化建设项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于常德津市市嘉山消防救援站内，主要工程内容为建设1套语音联网设备、1套119接处警终端、1套营区语音广播对讲系统、1套联动控制系统、1套接警广播及布线子系统、1套视频会议系统，集成费等。

本项目由中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司承建。施工工期为2025年1月23日日至2025年2月22日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料等相关结算文件；

4、津财审预[2024]60号《关于津市市嘉山消防救援站信息化建设项目预算的评审报告》；

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市嘉山消防救援站信息化建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、安装辅材，工程量按图纸计算，核减0.14万元；

3、集成费，根据建设方情况说明，此费用已包含在各设备单价中，最终系统集成费按常行审发[2023]7号文3%乘1.2系数调整，核减1.87万元；

4、其他审核详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额459300.00元，审定金额439223.71元，审减金额20076.29元，审减率4.37%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办