津财审结〔2025〕73号

关于津市市2024年农村公路

养护工程结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年农村公路养护工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市Y008、C009、CJA2线等13农村公路，主要工程内容为水泥砼路面清灌缝、破碎板处治等。

本项目由湖南隆吉工程建设有限公司承建，施工工期为2024年9月26日至2024年12月25日。

资金来源为上级补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]103号《关于津市市2024年农村公路养护工程预算的评审报告》；

5、《公路养护预算编制导则》JTG5610-2020；

6、《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG3830-2018；

7、《湖南省2022公路养护工程预算定额》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2024年农村公路养护工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、挖除水泥混凝土路面工程量审减，审减约1.16万元（综合调整系数0.9707）；

2、挖除基层、底基层工程量审减，审减约0.06万元（综合调整系数0.9707）；

3、水泥混凝土面板工程量审减，审减约6.28万元（综合调整系数0.9707）；

4、路面钢筋工程量审减，审减约0.009万元（综合调整系数0.9707）；

5、缩缝维修工程量审减，审减约4.3万元（综合调整系数0.8685）；

6、安全生产费，根据提供的结算资料，审减约0.5万元。六、评审结论

该项目报审金额2934700.00元，审定金额2812477.06元，审减金额122222.94元，审减率4.16%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办