津财审预〔2025〕88号

关于津市市2025年农村公路危桥

改造工程预算的评审报告

津市市公路建设养护中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2025年农村公路危桥改造工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程为津市市X004三眼桥及津市市C094丁家铺桥拆除重建。主要工程内容为桥拆除后重建，X004三眼桥新建桥梁上部结构采用1-6m简支现浇板，桥宽7.5m（6.5m净宽+2*0.5m防撞护栏），桥长16.84m；C094丁家铺桥新建桥梁上部结构采用1-6m简支现浇板，桥宽6m（5m净宽+2*0.5m防撞护栏），桥长16.84m。

资金来源为国省奖补资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

- 3、交通运输部第86号关于发布《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程估算指标》《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》的公告；

- 4、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

- 5、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

- 6、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

- 7、湘交基建[2019]74号《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知；

- 8、湘交造字[2014]1号《湖南省交通建设工程材料价格信息管理办法》；

- 9、湘交函[2025]90号《湖南省交通运输厅<关于下达2025年度农场公路危旧桥梁改造计划的通知>》；

- 10、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站《关于发布2025年3月、第一季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数的通知》；

- 11、常建价[2025]6号《关于发布常德市二0二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 12、其他有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市2025年农村公路危桥改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、临时道路修建、养护、拆除与恢复中挖运，土方工程量多计；

2、人行钢管支架人行便桥、迁移电杆，综合单价高计；

3、钢筋网，定额子目高套；

4、职工探亲、财务费用，不计取；

5、暂列金额按工程费的3%计取；

6、材料价格，按最新发布价计取；

7、该项目按公路工程下浮8%（人工费不下浮）；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1606455.08元，审定金额1454277.64元，审减金额152177.44元，审减率9.47%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办