津财审结〔2025〕75号

关于津市市三洲驿街道刘公桥一号商品房

老旧小区改造配套基础设施建设项目结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道刘公桥一号商品房老旧小区改造配套基础设施建设项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市三洲驿街道刘公桥一号商品房老旧小区，主要工程内容为新建混凝土人行道、机制道板砖人行道、停车场、锁边石、场地绿化、休闲座椅及其他配套设施等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2024年8月20日至2024年11月19日。

资金来源：上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]65号《关于津市市三洲驿街道刘公桥一号商品房老旧小区改造配套基础设施建设项目预算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件;

7、施工期间材料发布价及市场询价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道刘公桥一号商品房老旧小区改造配套基础设施建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、6cm厚碎石停车场，合同清单量超过15%，超出部分移至到合同外重新组价；

3、栽植多头苏铁，现场规格与清单描述规格不一致，移入到合同外重新组价；

4、景石，工程量多计；

5、实心砖墙挡土墙，子目高套；

6、C25预制混凝土锁边石100*20*10cm，根据建设方回复意见，工程量按照现场勘察记录另加洗车平台侧石长度计算；

7、安全责任险，为提供相关票据；

8、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

9、合同外工程送审方已按政策自行下浮，评审不再进行重复下浮。审定金额按投标优惠率下浮；

10、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额704277.95元，审定金额693170.46元，审减金额11107.49元，审减率1.58%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办