津财审结〔2025〕86号

关于津市市2024年时令花卉

栽植、摆放工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年时令花卉栽植、摆放工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要内容包括：市委渠化岛、市委、信访办花坛、法制广场、津澧大道欣运车站前及城东路口，澹津公园、二桥渠化岛、清远路渠化岛整理绿化用地，栽植时令草花浇水施肥除杂打药，养护一年；桥头渠化岛、宝悦渠化岛、市委摆放花钵；皇姑山广场、津澧大道、双济广场西北角等红花葱兰浇水施肥除杂打药，养护一年等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2024年1月1日至2024年12月31日。

资金来源：项目存量结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料价格;

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2024年时令花卉栽植、摆放工程的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）栽植时令花卉：

1、浇水施肥除杂打药，子目高套。养护时间按10个月（扣除冬季2个月）计取；

2、市政府前盆栽，根据现场踏勘工程量调整。

（二）摆放花卉:

1、浇水施肥除杂打药，按洒水车调整子目。根据建设方回复，摆放花卉次数为4次，但因7月—9月现场未摆放花卉，养护时间按9个月计取。

（三）其他：

1、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

2、安全责任险及环境保护税，未见相关票据，已扣减；

3、摆放花卉、渠化岛处等花箱盆栽，现场核查时均已拆除，审核按签证计算；

4、合同外工程，按相关规定下浮10个点，人工费不下浮；

5、其他审核详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1068371.69元，审定金额1059882.30元，审减金额8489.39元，审减率0.79%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办