津财审结〔2025〕87号

关于2023年行道树补栽补种工程

结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年行道树补栽补种工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市城区，主要内容包括：行道树砍挖、行道树补栽及树穴板拆除及恢复等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2024年07月19日至2024年08月18日。

资金来源：项目存量结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程量统计表等相关结算文件；

4、津财审预[2024]86号《关于2023年行道树补栽补种工程预算的评审报告》；

5、施工期间材料发布价；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2023年行道树补栽补种工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、行道树补栽：栾树（胸径10cm）为新增内容，计入合同外重新组价；

3、树穴板拆除及恢复：现场踏勘测量规格与报送规格不符，计入合同外重新组价；

4、无安全责任险、环境保护税票据，审核扣除；

5、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

6、合同外工程按规定下浮10个百分点，人工费不下浮；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额372463.37元，审定金额357236.27元，审减金额15227.10元，审减率4.09%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办