津财审结〔2025〕88号

关于2024年三湖公园、渔丝湖公园

日常维护工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2024年三湖公园、渔丝湖公园日常维护工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要内容包括：三湖公园、渔丝湖公园、氧化塘内乔灌木及地被养护、空地补栽、水体养护及垃圾打捞、城市家具维修更换、损坏的铺装更换等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2024年4月1日至2025年3月31日。

资金来源：项目存量结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料价格;

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年三湖公园、渔丝湖公园日常维护工程的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）合同内：

1、养护乔木、绿地养护、栽植麦冬，考虑12月中旬—2月中旬为冬季，未洒水，养护计取10个月；

2、栽植麦冬合同内清单为64株/m2，现场实测49株/m2，调整栽植定额子目；

3、线路维修、氧化塘闸接电，按工程量签证单计取；

4、石桌石凳维修、健身器材维修、维修阻车杆、水管维修，未提供相关台账（含部位、工程量、型号等），不计取；

5、游路上色工程量多计。

（二）合同外：

1、栽植春鹃综合单价按原预算评审单价调整；

2、拱桥栏杆维修，定额子目调整；

3、线井，现场非砖砌井，按市场询价调整。

（三）其他：

1、合同外部分，送审方已自行下浮，评审不再另行下浮；

2、安全责任险及环境保护税，未见相关票据，不计取；

3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额787302.86元，审定金额731741.92元，审减金额55560.94元，审减率7.06%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办