津财审预〔2025〕101号

关于津市市2025年农村公路                  养护工程预算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2025年农村公路养护工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市境内，包含 C008、CO09、CO58、C202、C296、C356、C364、CX91、Y008线等农村公路更换水泥砼路面，津市市境内 C007、CO71、CO43、Y010 线等4条农村公路实施清灌缝预防性养护等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的送审预算书及施工图纸；

- 3、《湖南省公路养护工程标准施工招标文件(2022版)》及《湖南省公路养护工程工程量清单及计量规则》(DB43/T997-2015)；

- 4、《湖南省公路养护工程预算编制办法》（DB43/T 2022试行)；

- 5、《湖南省公路养护工程预算定额》（DB43/T 2022附录A试行)；

- 6、湘财预〔2024〕341号《湖南省财政厅关于提前下达2025年第一批交通运输事业发展专项资金的通知》；

- 7、湘财预〔2024〕371号《湖南省财政厅关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》；

- 8、常建价〔2025〕7号《关于发布常德市二〇二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 9、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站《关于发布湖南省交通建材价格信息（2025年第2期）的通知》；

10、市场询价。

三、评审范围

津市市2025年农村公路养护工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成审核结果；

3、将审核结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设方签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、养护记录及档案资料费，不计；

2、交通维护费周期，设计未说明，周期暂按30天考虑；

3、挖除基层、底基层（外运3km），根据施工工艺无需刨除泥结碎石，已核减；

4、根据《设计说明》“更换水泥砼路面”粗集料为碎石混凝土，调整相应定额中的材料种类及搅拌设备相应含量，且商品水泥混凝土采用单独取费；

5、钻孔锚固拉杆钢筋，按设计要求植入深度应为100mm，工程量多计；

6、水泥混凝土面板已单独考虑植筋费用，不重复计取；

7、按公路工程下浮8%，人工不下浮；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1848724.33元，审定金额1541973.10元，审减金额306751.23元，审减率16.59%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办