津财审预〔2025〕105号

关于津市市2025年干线公路

养护工程预算的评审报告

津市市公路建设养护中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2025年干线公路养护工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市S224、S311、S516、S517线等省道干线公路，工程主要内容为水泥砼路面更换及修复养护、路面裂缝维修、边沟清理及路肩割草清理等。

资金来源为上级资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4、湘交基建〔2019〕74号《关于发布〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉补充规定的通知》；

5、湘交通厅办〔2016〕44号《关于印发〈公路工程营业税改增值税计价依据调整方案〉的通知》；

6、湘交造定字〔2016〕95号《关于印发〈湖南省交通建设工程材料价格信息管理“营改增”调整方案〉的通知》；

7、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

8、湘财预〔2024〕418号《湖南省财政厅关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金的通知》；

9、湖南省交通运输厅《2025年7月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

津市市2025年干线公路养护工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、养护记录及档案资料费不计；

2、交通维护费，交通维护费周期设计未说明，暂按30天考虑；

3、路肩割草工程量，暂按送审工程量计取，结算按实计算；

4、碎石土回填，子目高套；

5、透层，工程量多计；

6、C20混凝土垫层、C35混凝土面层、缩缝维修，工程量多计；

7、根据建设方意见，清灌缝施工采用石油沥青；

8、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1988393.10元，审定金额1801985.49元，审减金额186407.61元，审减率9.37%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办