津财审预〔2026〕07号

关于津市高新区鸡母山挡土墙、新城路北延新建管网项目预算评审的报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市高新区鸡母山挡土墙、新城路北延新建管网项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程为津市高新区鸡母山挡土墙、新城路北延新建管网项目,主要内容包含M7.5浆砌片石挡土墙、波形护栏、实心砖围墙、新做DN300及DN500混凝土管、聚乙烯钢带增强波纹管DN400、PE100 DN400聚乙烯拉管、砖明沟、雨污水井等内容。

资金来源为津市高新区生物医药孵化园基础设施建设专项债资金。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审单报告；

- 建设单位送审的预算书、施工图等；

- 津发改投[2025]145号《关于津市高新区鸡母山挡土墙、新城路北延新建管网项目可行性研究报告的批复》；

- 湘建科函[2025]151号--湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 湘建科函[2025]150号--关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

- 湘建价建[2025]18号湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T 50854-2024)；

- 常财办发[2017]68号常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》;

- 湖南津城投资发展建设集团有限公司《城发集团2021年班子会纪要》第7次;

- 常财办发[2020]35号常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准的通知》；

- 常建价[2025]16号《关于发布常德市二〇二五年第十二期建设工程材料价格的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市高新区鸡母山挡土墙、新城路北延新建管网项目工程费、工程其他费及不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 挡土墙部分A-B、B-C及C-D工程量多计，审减金额6.92万元；

- 挡土墙部分波形护栏工程量多计，审减金额0.71万元；

- 挡土墙部分围墙工程部分工程量多计，审减金额2.32万元；

- 其他部分合计核减1.26万元；

- 按相关文件下浮9%（人工费不下浮），核减6.06万元；

- 建设单位管理费不计取；

- 可行性研究报告编制费按常财办发【2020】35号计取；

- 工程设计费（含初设费及施工图设计费）、监理费及检测费按常财办发【2017】68号计取；

- 造价咨询费分为两部分审核：预算造价编制费，计费标准按城投会议纪要；结算审核评审费，计费标准按津市市财政局框架协议采购计算；

不可预见费按送审计算公式计取。

六、评审结论

本项目送审金额1493194.96元，审定金额1292776.07元，审减金额200418.89元，审减率13.42%（后附预算评审工程量清单）。

七、项目建议及有关事项说明

1、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

2、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为办理工程价款结算提供可靠依据;

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

二○二六年一月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办