津财审预〔2026〕11号

关于津市市客货邮融合中心信息化采购项目        预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市客货邮融合中心信息化采购项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，主要内容为37个乡镇的寄件扫描设备、视频监控服务、货架及打印机，数据中心的软件客户管理平台、图形工作站、显示大屏及网络等。

资金来源为上级资金及企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南中正工程建设咨询有限公司编制的预算文件；

3、津发改投[2025]219号《关于津市市客货邮融合中心分拣设备及信息化采购项目可行性研究报告的批复》；

4、常德市数据局/常德市财政局关于印发<<市本级政务信息化建设项目设计方案编制规范和支出预算编制标准>>的通知（常数据发[2025]6号）；

5、有关的标准图集和设计、施工规范；

6、市场询价。

三、评审范围

津市市客货邮融合中心信息化采购项目设备采购、集成安装、造价咨询和不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、本次评审单价均为含税综合单价，且已包含运输、安装、调试、培训及售后等费用；

2、图形工作站、环境影响报告书编制费、可行性研究报告编制费、工程设计费、监理费、检测费、防雷检测费根据项目实际情况取消；

3、系统集成按3%计取；

4、造价咨询费按68号文计取，仅作为该费用的上限值；

5、不可预见费按3%计取；

6、本项目按规定下浮8个百分点。

六、评审结论

本工程送审金额767824.00元，审定金额584118.97元，审减金额183705.03元，审减率23.93%（详见后附评审清单及汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程价款结算提供可靠依据；

2、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

3、本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

二○二六年二月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办