津市市三洲驿街道渔米巷小区老旧小区改造

工程2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

三洲驿街道办事处位于津市市区西北部，东起万寿路，西与澧县接壤，是津市市商贸文化中心。辖区总面积6.27平方公里，总人口3.3万人，辖三洲街、城隍庙、后湖、桥北、柏枝林、护市、蔡家河7个社区居委会。三洲驿街道办事处主要负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成市委市政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 项目基本性质是老旧小区改造，用途是为打造宜居街区，主要内容是道路改造、网管清淤、围墙改造、金属车棚、院内水电改造等。

（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：实施老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，提高居住质量和生活质量，增强群众获得感、幸福感、安全感，同时将促进城市均衡发展，加快塑造城市新风貌，提升城市品质，并拉动城市建设投资，促进社会经济发展。

- 年度目标：对涉及5个小区，共有住宅楼15栋，居民户数220户，总建筑面积7500平方米，道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米等。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

- 三洲驿街道渔米巷小区老旧小区改造项目总投入362.48万元，其中上级补助收入362.48万元。

- 项目资金实际使用情况。

截止2021年12月31日，共支付三洲驿街道渔米巷小区老旧小区改造项目工程款195万元。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

按照成立了项目管理领导小组，严格按照三洲驿街道办事处专项资金管理办法加强资金监管，并严格执行财政投资评审和政府采购规定。项目资金拨付及时，在预定的时间内完成了相关支出任务，收、支台账完善，资金使用符合相关规定，对项目资金的使用情况监督到位。

三、项目支出组织实施情况

- 项目组织实施情况。街道对三洲驿街道渔米巷小区老旧小区改造项目实行全程跟踪和监督，确保项目有序推进，保证项目建设质量。所有项目均通过政府采购实施，保证事前、事中、事后监督，确保工程建设合法合规。

- 项目招投标情况。项目已完成招投标工作。

- 截止2021年12月31日，工程已经完工，已完成竣工验收。

- 项目绩效情况

1、数量指标;（1）改造建筑面积7500平方米；（2）改造15栋住宅，改造居民户数220户；（3）改造小区数量5个小区。

2、质量指标：（1）改造验收合格率≥95%，实际98%，完成率100%；（2）安全事故发生率0%，实际安全事故零发生。完成率100%。

3、时效指标：改造工作开工目标完成率≥100%，完成率100%。

4、效益指标：社会效益指标，群众居住条件有效改善。

5、服务对象满意度指标：老旧小区居民满意度≥90%，完成率100%。

通过改造，老旧小区内环境脏乱差、设施陈旧、配套不全等群众感受最直接的问题得到有效解决，居住环境明显改善，城市面貌得到提升。小区群众的满意度和幸福感得到提升，获得了广泛支持和认可。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续跟进三洲驿街道渔米巷小区老旧小区改造工程改造工程进度，待工程完成投资评审决算和相关资料后支付至工程总价的97%，余额3%用作质保金。

- 主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

主要做法：无

存在问题：无

下一步改进措施：在下步工作中，单位将认真按照贯彻落实好上级部门的工作部署，切实提高政治站位，强化组织领导，明确目标任务，增强技术力量，抓好施工管理，确保工程质量，把老旧小区建设的各项工作抓细抓实，确保完成目标任务。

附件：预算支出绩效自评

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 工贸片区（老有为小区、拐家楼小区、阳由宿舍、运管所宿舍）老旧小区改造工程改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 津市市三洲驿街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 326.48 | 326.48 | 195 | 10 | 60% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 326.48 | 326.48 | 195 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总建筑面积7500平方米。其中道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米等。 |  |  |  | 总建筑面积7500平方米。其中道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 项目 | 改造小区数量5个小区;改造建筑面积7500平方米；改造15栋住宅，居民户数220户。 | 改造小区数量5个小区;改造建筑面积7500平方米；改造15栋住宅，居民户数220户。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 工程 项目 | 道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米 | 道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收达标率 | 100% | 95% | 10 | 9 | 工程已完工、未完成投资评审决算 |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 326.48万元 | ≤326.48万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 发展 经济 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 居民幸福指数 | 拆除小区中的违章建筑、处理陈年垃圾等顽疾，实现小区安定，维护社会稳定 | 拆除小区中的违章建筑、处理陈年垃圾等顽疾，实现小区安定，维护社会稳定 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提高环保意识 | 使居民树立环境保护意识，从自身做起促进生态平衡 | 提高居民树立环境保护意识，从自身做起促进生态平衡 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发展经济 | 营造良好经济发展环境 | 营造良好经济发展环境 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度、受益群众满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：高文君                         填报日期：2022年3月26日

联系电话：18216292512                  单位负责人签字: