毛里湖镇澧水（津市段）沿河农村生活污水处理一期工程项目2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇政府的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施，加快城乡一体化发展；编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护经济社会秩序，健全利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，本单位内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，社会事务办公室。事业站所5个：综合行政执法队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

- 项目基本情况。

- 项目位于津市市毛里湖镇澧水沿河大山村四组、六组、十组、十一组、樟树村十六组、箭楼村二组、万家村三组、四组、七组、双坪村村部、中南村五组、七星村十四组。主要工程内容为：新建分散式生活污水处理四格化粪池，集中式生活污水处理站及配套收集官网，沟渠生态恢复工程等。

- 项目绩效目标。

- 通过农村生活污水处理工程的建设，强化农村污染源头限制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生活环境，提高农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

澧水（津市段）沿河农村生活污水处理一期工程项目资金来源为中央专项资金（湘财资环指[2020]31号）总投入资金8062039.80元，已经到位7342247.5元,已经拨付7342247.5元。

- 项目资金实际使用情况。

- 澧水（津市段）沿河农村生活污水处理一期工程项目中央专项资金由津市市环保局转拨毛里湖镇人民政府7342247.5元。按照工程进度已拨付7342247.5元。

- 项目资金管理情况分析。

- 澧水（津市段）沿河农村生活污水处理一期工程项目财政资金的使用符合相关法律规定；坚持突出重点，统筹安排，注重效益；坚持经济效益、社会效益和生态效益并重，促进美丽乡村建设。项目资金拨付时均根据预算方案的安排、领导的批示或会议纪要确定支出的额度，资金拔付时，实行了联审会签程序，保障了资金的公开透明。

三、项目支出组织实施情况

项目组织实施情况。

澧水（津市段）沿河农村生活污水处理一期工程项目于2021年3月8日开标，中标单位为湖南净源环境工程有限公司津市分公司，同月项目开始施工，2021年8月25日进行财政预算评审，金额为8062039.80元，该项目目前已经基本完工，暂未进行财政审计决算评审。

四、项目绩效情况

澧水（津市段）沿河农村生活污水处理一期工程项目严格按照预算标准进行成本控制，没有超出预算总额，符合预期标准，项目建成后生活污水处理率达到了100%，彻底解决了该地生活污水的问题，实现农村生活污水有序排放，改善了沿河居民的居住环境和生活环境，提升居民的幸福感，符合预期目标。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 澧水（津市段）沿河农村生活污水处理一期工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市环保局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市毛里湖镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 806.20 | 806.20 | 734.22 | 10 | 91% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 806.20 | 806.20 | 734.22 | 10 | 91% | 9 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 强化农村污染源头限制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生活环境，提高农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。 |  |  |  | 项目已经全部竣工。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 化粪池数量 | 500 | 500 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 污水处理站个数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 化粪池合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 污水处理达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 工程按时完工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 验收及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 工程总额 | ≤806.2 | ≤806.2 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 化粪池金额 | ≤200 | ≤200 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 村集体经济收益增加 | 增加 | 增加 | 5 | 4 | 无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 居民健康指数增加 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 解决水体污染 | 解决 | 解决 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升人居环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 杨精茁   填报日期： 2022年3月28日  联系电话： 15574824313  单位负责人签字：