药山镇人民政府药山村1组至11组公路沥青铺装工程2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

- 津市市药山镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位，统一社会信用代码11430781MB0U86497B，单位负责人庹锋。

主要职能：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对药山镇实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设；负责乡镇社会治安综合治理工作；负责乡镇党风廉政建设；负责乡镇干部工作；负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设；负责对乡镇工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责乡镇和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。统筹区域发展，参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，促进项目发展等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。保障村（居）自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台。

根据编委核定，本单位下辖内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室；事业站所：综合行政执法队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

- 项目基本情况

药山镇药山村1组至11组公路沥青铺装工程，总长度1200米；新增平篦雨水口共计42处，通过此项目的实施，将使环镇公路达到美化、亮化、绿化、净化、整洁、通畅的居民安居要求。

- 项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 在一定程度上改善了城乡建设面貌，可以提高居民生活质量和品位，提升乡镇整体形象，居民的居住条件和生活环境将得到进一步的改善

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目总投资估算为124.84万元，其中，工程费106.84万元，其他费用8万元，预备费10万元

- 项目资金实际使用情况。

- 该项目通过竞争性谈判成交价格983860元，最终结算价格为952145.44元。

- （三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理制度：药山镇人民政府药山村1组至11组公路沥青铺装工程建设资金单独管理、单独核算、单独使用的管理方式，专款专用。通过市评审中心进行预算评审，通过公开招标，确定施工单位。

执行情况：该项目工程完工之后由建设单位组织项目竣工验收，进行项目结算评审，依照设计、施工、采购等相关合同的约定支付给承包单位。资金应严格按照专项资金的用途使用项目资金。

- 项目支出组织实施情况

- 项目招投标情况：2021年11月22日于常德市公共资源交易网挂出招标公告；2021年12月8日在常德市武陵区中慧力祥项目管理有限公司会议室进行竞争性谈判，最终由湖南省津市市第六建筑工程有限公司中标。2021年12月11日开工，2021年12月30日竣工。

- 竣工验收情况：于2022年1月中旬药山镇人民政府药山村1组至11组公路沥青铺装工程组织验收，2022年3月津市市财政投资评审中心进行工程结算评审。

- 项目绩效情况

- 药山镇人民政府药山村1组至11组公路沥青铺装工程工程结算金额比预算金额减少31714.56元，既做到专项资金专项使用又做到高效使用资金。严格把关工程实施全过程。

- 长期效益：本项目是为药山村提供服务的公益性项目，体现党和政府对民生工程的重视，对人民的关心，在一定程度上改善了城乡建设面貌，可以提高居民生活质量和品位，提升乡镇整体形象，居民的居住条件和生活环境将得到进一步的改善生活环境。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 药山镇人民政府药山村1组至11组公路沥青铺装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市药山镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 津市市药山镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 124.84 | 124.84 | 95.21 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 95.21 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成药山村1-11组公路沥青铺装工程，亮化，美化，整洁通畅的要求 |  |  |  | 在一定程度上改善了城乡建设面貌，提升乡镇整体形象，居民的居住条件和生活环境将得到进一步的改善。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 公路沥青铺装米数 | 1200米 | 1200米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新增平篦雨水口 | 42处 | 42处 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 原材料质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成进度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程完成时间 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算价格 | 124.84 | 124.84 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成交价格 | 95.21 | 95.21 | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 建筑材料供应商 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 药山镇经济发展 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 繁荣地方经济 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 扩大就业 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 美化环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 乡镇形象提升 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步改善区域的周边环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 持续发展 | 持续 | 持续 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 药山村村民满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 药山镇居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：曾周敏         填报日期：2022.3.28           联系电话：4122051       单位负责人签字：