津市市金鱼岭街道津港大道周边地块棚户区改造项目清远路两侧改扩翻建工程2021年度项目支出

绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

津市市津港大道周边地块棚户区改造项目清远路两侧改扩翻建工程位于金鱼岭办事处文家湾社区，清远路两侧有居民近200户，居民住房大多建于上世纪八、九十年代，基本上都是居民自建房，由于建设年代较久，外墙脱落严重，有的甚至长满了青苔，清远路两侧搭建了较多的违章建筑，极大地影响了居民生活环境。

（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目基本性质是清远路两侧改扩翻建，用途是为打造宜居街区，主要内容是清远路两侧违章建筑拆除；清远路两侧建筑立面外墙面砖拆除和部门外墙面清洗后新做外墙真石漆、部门门窗更换及新建部门墙体；管线改造；屋面更换防水；新增污水系统及给水系统改造等。

- 项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 总体目标：对清远路两侧违章建筑拆除，建筑立面外墙砖拆除和部门外墙面清洗后新做外墙真石漆，部门木质窗户拆除更换、屋面更换防水、管线改造；新增污水系统及给水系统改造等，进一步改善群众居住条件，提高居住质量和生活质量，增强群众幸福感，不断促进辖区经济发展。

- 年度目标：改造建筑面积16700平方米，房屋立面改造、屋顶换瓦、管线规整、落水管改造、门窗更新、防盗网及空调栅统一制作、部分违建房屋拆除，并配套相关设施设备。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

津市市津港大道周边地块棚户区改造项目清远路两侧改扩翻建工程总投入300.75万元，其中上级补助收入300.75万元。

- 项目资金实际使用情况。

- 截止2021年12月31日，津市市津港大道周边地块棚户区改造项目清远路两侧改扩翻建工程已竣工，结算评审金额300.75万元。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 按照规定成立了项目管理领导小组，并严格按照《金鱼岭街道办事处专项资金管理办法》进行资金监管，严格执行财政投资评审和政府采购规定。项目资金拨付及时，在预定的时间内完成了相关支出任务，收、支台账完善，资金使用符合相关规定，对项目资金的使用情况进行事前、事中、事后监督。

三、项目支出组织实施情况

项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（一）资金使用管理情况

街道财政所对项目管理实行工作制度化、规范化、标准化，对清远路两侧改扩翻建工程资金使用及项目建设实行日常监督。

（二）项目组织实施情况

街道对清远路两侧改扩翻建工程实行全程跟踪和监督，确保项目有序推进，保证项目建设质量。所有项目均通过政府采购实施，保证事前、事中、事后监督，确保工程建设合法合规。

该项目已完成结算评审。

四、项目绩效情况

津市市津港大道周边地块棚户区改造项目清远路两侧改扩翻建工程严格根据中标通知书、项目合同书、财政预决算报告严格控制成本，按照合同规定支付工程款。通过建设，清远路两侧有了明显的改善，居民居住环境有了极大的改变，居民的满意度和幸福感大大提升。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

对清远路两侧改扩翻建工程进行事后监督，并将其相关资料整理归档备查。

- 主要经验做法、存在的问题和建议。

建立健全资金使用台账，实行事前、事中、事后实施监督，确保资金使用，严格按合同规定支付工程款，确保工程质量。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市市津港大道周边地块棚户区改造项目清远路两侧改扩翻建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乡镇财政服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 津市市金鱼岭街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 310 | 310 | 300.75 | 10 | 97.02% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 310 | 310 | 300.75 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 清远路两侧违章建筑拆除，建筑立面外墙砖拆除和部门外墙面清洗后新做外墙真石漆，部门木质窗户拆除更换、屋面更换防水、管线改造；新增污水系统及给水系统改造等。 |  |  |  | 清远路两侧违章建筑拆除，建筑立面外墙砖拆除和部门外墙面清洗后新做外墙真石漆，部门木质窗户拆除更换、屋面更换防水、管线改造；新增污水系统及给水系统改造等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 项目工程 | 排水工程：污水管改造等 | 排水工程：污水管改造等 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目工程 | 住宅楼改扩翻建工程 | 道路两侧的外墙面改造，落水管更换、屋面拆除与改造、及加固维修、临时建筑拆除等 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目工程 | 室外安装工程 | 强弱电线套管、给水改造、新增化粪池1座等 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 达标率 | 竣工验收达标率 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程按合同要求及时竣工验收 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 装饰工程 | 结算评审控制在2817740.79元 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 排水工程 | 结算评审控制在88506.13元 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 安装工程 | 结算评审控制在25900.76元 | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 发展经济 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境，促进经济可持续发展。 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境，促进经济可持续发展。 | 6 | 5 | 不断发展基础设施建设，拉动消费，发展经济。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 拉动需求 | 提高社会需求，拉动经济发展。 | 提高社会需求，拉动经济发展。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 宜居城市 | 提升居民生活幸福指数。 | 居民生活幸福指数提升。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境 | 人居环境不断改善 | 人居环境不断改善 | 6 | 5 | 进一步加强宣传，在完善周边设施建设的同时，注重生态环境保护。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 经济可持续发展 | 经济可持续发展 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众及受益群众满意度达95%以上。 | 社会公众及受益群众满意度95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：赵欢                                填报日期：2022年3月23日                             联系电话：15115770385                       单位负责人签字：