津市高新技术产业开发区市政设施维护项目2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

本项目由津市高新技术产业开发区管理委员会（以下简称：津市高新区管委会）负责组织实施。津市高新区管委会为副处级行政单位，代表津市市政府行使有关职权，对高新区进行管理。

（二）项目基本情况

津市高新区市政设施维护是津市高新区管委会通过政府采购，由津市市市政工程有限责任公司中标，负责津市高新区范围内市政设施维护。

- 项目绩效目标

- 1.总体目标。通过对津市高新区范围内市政基础设施的维护和管理，保障道路路面、人行道板完好平整、排水设施正常使用、消除道路上各类井座井盖破损的安全隐患，美化园区环境，保障园区企业正常运转。

- 2.年度目标。市政设施完好率。道路完好率≥95%、人行道板平均完好率为95%、花坛平均完好率≥95%、井座井盖等设施完好率≥98%。市政设施维护和更换及时率。基础设施及时更换和维护率为100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

2021年项目预算资金200万元，实际到位200万元，实际支出165.55万元，专项资金均用于市政设施日常维护。

- 项目资金实际使用情况

- 项目资金实际使用165.55万元。

（三）项目资金管理情况分析

津市高新区管委会组织制定了《市政维护考核评分表》，由津市市市政工程有限责任公司做好维护台账，每月25日前提交上月签证资料，由津市高新区管委会现场考核后确认签字，作为考核依据。

三、项目支出组织实施情况

津市高新区管委会通过政府采购（采购编号：津财采计[2021]000048）对津市高新区2021年市政维护工程进行发包。津市市市政工程有限责任公司经合法程序中标，双方签

订了津市高新区市政设施维护合同。

津市市市政工程有限责任公司配备企业相关负责人担任项目负责人，安排长期稳定的日常管理养护人员对市政设施进行日常巡视，发现市政设施损坏，及时修复。

四、项目绩效情况

- 1.确保了高新区群众出行安全。在日常维护之外，还对群众反映强烈、问题集中的路段，进行了集中整治，提高了高新区公共服务功能和公共服务设施质量，保障了人民群众生命和财产的安全。

2.保障了管网畅通有序。对部分道路管道进行集中清淤处理，确保了管网运行通畅。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

将进一步加强项目绩效管理，保证项目质量，节约成本，提高项目资金使用的效能，更好的服务园区发展。

- （二）主要经验做法、存在的问题和建议

- 无

附件：项目支出绩效自评表

2022年3月30日

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市高新技术产业开发区市政设施维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 津市高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 165.55 | 10 | 82.7% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 165.55 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过维护和管理，保障市政设施正常使用、消除道路上各类安全隐患，美化园区环境。 |  |  |  | 较好 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 维护面积 | 园区范围全覆盖 | 全覆盖 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 市政设施完好率 | 100% | 95% | 12.5 | 10 | 部分设施维护不到位 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 更换和维护及时率 | 100% | 90% | 12.5 | 9 | 维护不及时 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | 不超过合同金额 | 未超过合同金额 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 市长热线投诉数量降低 | 降低30% | 降低30% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善 | 生活污水全部纳入污水处理厂处理 | 生活污水全部纳入污水处理厂处理 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 后续管理制度建设 | 制定详细可操作的后续管理制度，并遵照执行 | 制定详细可操作的后续管理制度，并遵照执行 | 10 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 对市政实施维护满意度≥95% | 对市政实施维护满意度≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：