中央转移支付2021年度农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设绩效自评报告

根据湘农联〔2021〕66号文件要求，现就农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设2021年中央财政转移支付资金绩效进行自评，自评报告如下：

一、项目实施情况分析

中央财政转移支付资金609万元，实际发放补贴609.2万元，0.2万元从2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目中因补贴库容与实测库容不一致、信息采集系统未执行补贴政策而追缴的项目建设资金21.575万元中支出，实际发放补贴于2022年1月全部到位。在资金使用和管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严格按照《中央改革发展资金管理使用办法》、《津市市农业农村局项目资金管理办法》，依法实施政府采购，依规进行市财政转移支付、集中支付，实施动态监控，过程跟踪，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督，确保财政资金使用安全；在项目组织和管理上，严格按照省市要求，成立农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设工作领导小组，抽调专门工作人员，安排专项工作经费，明确以政府整合涉农资金、建设主体自筹资金和申请省级专项建设资金等多渠道筹资，从服务好“三农”工作入手，加强宣传、抓好摸底，把好审核验收关等方面，高质量、高标准、严要求推进农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设工作。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

# 中央财政转移支付资金609万元，按照19家实施主体实际总投资（以容积和库型计算）的30%给予补贴，预算执行率为100%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年12月30日完成农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设19家。

# （三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。支撑实施主体19个。

（2）质量指标。基础设施建设验收合格率100%。

（3）时效指标。2021年12月前100%完成。

（4）成本指标。项目实施主体当年投入成本减少30%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。蔬菜每公斤可增值0.2-1.0元、水果每公斤可增值0.6—5.0元、增加农民人均可支配收入500—2000元/年。

（2）社会效益。带动农民人数2000人、新增就业人员500人。

（3）生态效益。农产品腐败变质率≤5%、秸秆综合处理率≥88%。

（4）可持续影响。家庭农场、专业合作社服务功能和自我发展能力不断提高。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众对农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设满意度高，满意率达100%。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

省里设定的绩效目标已超额完成，绩效目标无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设资金绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：2021年度项目支出绩效自评表

津市市农业农村局乡村产业发展股

2022年2月22日

附：2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 | 现代农业发展专项（冷链物流） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 津市市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  |  |  | 预算数 | 预算数 | 执行数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 609 | 609 | 609.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 609 | 609 | 609.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 21.575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  | 分析及 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持新型经营主体建设农产品仓储保鲜设施数量（个） |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例（%） |  | 3% |  | 16% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例（%） |  | 3.50% |  | 15% |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 |  | ≥80% |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | （10分） |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |