| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 2021年第一批中央水利发展资金(农村饮水项目) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市水利局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市水利建设管理吣 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 38 | 38 | 38 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 38 | 38 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善排涝面积5.8万亩 |  |  |  | 改善排涝面积5.8万亩 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 农村饮水管网改造(处) | 2 | 2 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度建设任务量完成率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例（%） | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 完成饮水管网改造（处） | 2 | 2 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善饮水受益人(万人) | 3.79 | 3.79 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 按实施方案完成项目任务(处) | 2 | 2 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目完成后良性运行率（%） | 100 | 100 | 6 | 6 |  |
|  | 意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：