2021年度津市市河湖长制项目支出

绩效报告

一、项目支出概况

根据水利部办公厅关于开展长江流域非法矮围专项整治的通知（办河湖〔2020〕179号）对长江干流和重要支流、大型通江湖泊，长江流域禁捕所明确的水生生物保护区以及与长江干流、重要支流、大型通江湖泊连通的其他天然水域等重点水域内非法设置的用于捕捞、养殖的矮围开展清理取缔。

为进一步强化河湖管理，配合做好禁捕退捕相关工作，我市开展非法矮围清理整治工作。2021年4月底前完成非法矮围清理取缔工作，河湖“清四乱”维护河湖水系通畅，切实推动长江流域禁捕工作取得实效。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金总投入130万元，用于拆除非法矮围、河湖清四乱、河湖保洁。

三、项目支出组织实施情况

项目组织实施由各相关镇（街道）情况，拆除毛里湖黄泗荡、缸钵窑等非法矮围，并开展“清四乱”长效保洁。

四、项目绩效情况

该项目主要是针对水利部关于开展“非法矮围”及河湖“清四乱”相关文件精神开展，严格按照规定的时间节点完成了“非法矮围”的清理整改并上报销号，河湖“清四乱”不断健全长效保洁机制，美化提升村容村貌，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化，进一步促进农村人居环境整治向面上推开，打造美丽宜居村庄。

五、其他需要说明的问题

后续工作，持续推进河湖“清四乱”“非法矮围”长效机制。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市市“非法矮围”清理整治及河湖“清四乱”保洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 市河长办 |  |  |  | 实施单位 | 各镇（街道）相关部门 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 130 | 130 | 130 | 100 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130 | 130 | 130 | 100 | 100% | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成毛里湖“黄泗荡”“缸钵窑”等非法矮围拆除及河湖清四乱保洁工作 |  |  |  | 通过项目实施完成了毛里湖“黄泗荡”“缸钵窑”等非法矮围拆除及河湖清四乱保洁工作，并上报 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 非法矮围拆除(处） | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 河道保洁（处） | 9 | 9 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 考核验收通过率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务按时完成率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 投资控制在预算内比率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 受益乡镇数量（个） | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 加强水资源保护和水生态环境保护率 | ≧90 | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 管理经验可复制性 | ≧90 | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | ≧90 | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：谢朝武    填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：