| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 湖南省朱亮桥灌区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市水利局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市水利建设管理吣 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 216 | 216 | 216 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216 | 216 | 216 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成朱亮桥灌区配套节水年度改造内容。 |  |  |  | 完成朱亮桥灌区配套节水年度改造内容。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 建设朱亮桥灌区配套节水年度改造 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度建设任务量完成率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例（%） | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增加或改善灌溉面积（万亩） | 5.07 | 5.07 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保护人口（万人） | 0.4 | 0.4 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 善灌溉面积(万亩） | 5.07 | 5.07 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目完成后良性运行率（%） | 100 | 100 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |