津市市水利局洞庭湖区重点地区排涝能力建设项目2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位为津市市水利建设管理中心，属市水利局直属副科级事业单位，主要承担全市水利工程的建设与管理工作。

（二）津市市2020年度洞庭湖区重点地区排涝能力建设项目包括石龟山、新民、药铺拐、新洲、邵家嘴、汪家桥1#等6处泵站改扩建及配套排渠、渍堤整修，更新改造装机3840kw，设计排水流量28.35m3/s。改善排涝面积5.8万亩。

（三）津市市2020年度洞庭湖区重点地区排涝能力建设项项目旨在通过泵站更新改造，减免沅澧涝区、淞澧涝区洪涝灾害，增加粮食产能，提高群众生活水平。主要绩效目标为更新改造装机38400kw，改善排涝面积5.8万亩。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目合同金额2558.4万元，其中中央资金1406.4万元，地方配套资金1152万元。

（二）项目合同金额2558.4万元，目前已拨付资金1663万元，占合同金额的65%，目前正在进行财政结算评审，待审计完成后，根据审计结论支付剩余资金。

（三）津市市水利建设管理中心制定了《津市市水利工程建设管理办法》。工程款支付严格按照合同约定及监理现场工程计量确定。

三、项目支出组织实施情况

该项目由项目法人委托湖南谨谦工程服务有限公司组织招投标工程，湖南省筱沅水利水电建设有限公司、湖南小山建设有限公司中标承建，项目于2020年12月31日开工建设，2021年5月10日完工，2021年10月29日项目法人组织了完工验收，验收结论为合格，并移交给运行管理单位进行运行管理。

四、项目绩效情况

为合理控制工程造价，对新增及变更项目计价、暂估价材料设备的计价、计量与支付、合同价的调整及竣工结算制定了详细的规定，结算送审不得超过合同金额，最终结算以审计结论为准。

我中心着力打造合法合规、管理有序、高效廉洁的“品牌工程”，坚持“安全第一、质量为本”的方针，进一步落实工程质量与安全生产管理规范，明确职责职权，有效防止质量和安全事故的发生，成立质量安全管理工作领导小组，质量安全管理常态化，推动项目建设的事前、事中、事后全过程监管，全年未发生一起质量安全生产事故。

根据年度工作计划部署，我中心已完成项目预期目标。各泵站均抢在主汛期前完成主体工程，并投入试运行。防洪排涝项目的实施对生态文明建设产生了重大影响，同时极大地促进了社会经济发展。沅澧涝区为津市市主要的粮食及经济作物产区，项目的建设减免了5.8万亩农田因渍造成的损失，提高了粮食产能，增加了农民收入，为乡村振兴提供了优良的水利环境。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。待工程自完工验收之日起正常运行一年后，向常德市水利局申请组织进行竣工验收。督促运行管理单位及时编制泵站运行管理制度及应急预案，确保泵站安全运行，保障人民群众生命财产安全。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。一是项目业主高度重视水利工程质量管理工作，层层落实责任制，并加强监督和检查。二是着重抓好编制施工组织计划和技术方案、建立建全质量保证体系、实行全面质量管理等环节。三是质量控制要实行事先、事中、事后“三控制”。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市市2021年洞庭湖区重点地区排涝能力建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市水利局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市水利建设管理吣 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1152 | 1152 | 1152 | 100 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1152 | 1152 | 1152 | 100 | 100% | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 更新改造装机3840kw，设计排水流量28.35m3/s。改善排涝面积5.8万亩 |  |  |  | 更新改造装机3840kw，设计排水流量28.35m3/s。改善排涝面积5.8万亩 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 改造泵站（处） | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 改造排区（个） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务按时完成率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 投资控制在预算内比率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 改善农田灌溉水质面积（万亩） | 5.8 | 5.8 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 有效保证水利工程和人民生命财产安全 | ≥90% | 92 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 有效改善工程环境 | ≥90% | 95 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目完成后良性运行率（%） | 100 | 100 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标响指标 | 受益群众满意率（%） | ≧90 | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：