津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）实施单位基本情况。根据中共津市市委2020年第18号会议纪要精神，津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目由津市市水利建设管理中心（以下简称“建管中心”）具体组织实施。建管中心属市水利局管理的副科级事业单位，承担着全市中小型水利工程的建设管理工作。

（二）项目基本情况。津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目试点期限两年，实施范围覆盖新洲镇、白衣镇、毛里湖镇、药山镇等4个镇的50个村（社区）总面积457.83km2。总体目标为围绕“一环两线三片四镇五节点”的总体布局，按照“水清为本、生态为基、景美为形、文化为魂”的要求，采取水系连通、河道扫障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、景观人文等8大措施实施综合整治，切实将农村河湖水系打造成“安全的河、生态的河、美丽的河、幸福的河”，实现津市农村水安全状况显著提高、蓝绿空间容积明显增大、河湖水环境切实改善、生态宜居性大幅提升、水文化得以有效传承的总体目标。本年度项目属续建工程。

（三）项目绩效目标。1、新建水系连通通道7.8km；2、河道清障及清淤疏浚69.28万立方米；3、岸坡整治及生态护岸112.98公里；4、滨岸带治理面积0.22平方公里等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）本年度中央资金5800万元由湖南省财政厅以（湘财预〔2020〕306）文件分解下达。

（二）项目资金使用根据工程进度已全部拔付到施工单位。

（三）项目资金由市试点县建设指挥部实行专人专户专账管理，严格执行《湖南省水利发展资金管理办法》（湘财农〔2019〕59号），使用上层层审批把关，预算执行较好。

三、项目支出组织实施情况

津市市人民政府作为试点县建设的实施主体，按照“政府主导、部门协同、水利主抓、镇村参与”的原则，项目建设采取公开招标和以奖代补两种模式实施。对于重点整治的河道或湖泊通过公开招标采取EPC总承包实施，严格落实项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣工财务决算审核制和竣工验收制。本年度项目已于2020年10～11月组织了公开招标，2021年11月完成了全部施工任务，并及时组织了合同工程完工验收。

四、项目绩效情况

详见附表。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表