津市市2020年度中央水利救灾资金

绩效自评报告

一、基本情况

1. 水利工程水毁情况

2020年入汛以来，津市市遭受多次强降雨袭击，造成5个堤垸均不同程度受灾。受暴雨冲刷和外河高水位影响，大堤长时间浸泡在洪水当中，我市先后出现险情30多处。汛期过后，我市又出现涝旱急转，30多天无有效降雨，4个镇造成不同程度干旱。

2.绩效目标情况

根据湘财预[2020]419号文件精神及上级主管部门工作要求，2020年完成药山镇沟渠清淤及机埠维修、白衣镇抗旱沟渠疏通、毛里湖镇荣台8组机埠，西湖垸施家拐堤段堤坡修复等项目，完成中央资金投入50万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

总结2020年度水利救灾资金建设项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强资金支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益。

（二）绩效评价过程

1．前期准备

项目完成和验收后，津市水利局召开专题会议，制定中央水利绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，由局长副总责，分管副局长具体抓，水利建管中心、水旱灾害防御中心、山区站、湖区站、排灌站等业务股室负责绩效评价资料的收集与整理。

2．组织实施

按照绩效评价通知的要求进行自评，相关镇、街道、堤垸项目区向津市市水利局提交基础数据和相关资料信息。通过对提交的资料查证复核并进行综合分析，修改完善。通过采取情况汇报、单位自评、核查资金使用的有关账目，采集绩效评价的相关数据。

3.分析评价

根据审核后的项目单位报送的项目绩效报告，以及抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

2020年中央下达我市的水利救灾资金共50万元，实际到位资金50万元。资金主要用于堤防、机埠修复。项目实施完成后，津市市水利局组织相关部门进行了项目验收，合格率为100%。对各项目运行情况、建成数量指标、质量指标、时效指标及经济、社会、可持续影响指标等进行了综合评价，并开展了服务对象满意度调查，一致认为，该项目按照正规程序及时间节点顺利完成，经济效益、社会效益明显，是为社会发展、农民增收的大好事，确保了人民群众生命财产安全。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度下达中央水利救灾资金50万元，实际到位资金50万元，资金文号湘财预[2020]419号。

2.项目资金执行情况分析

按照水利工程项目实施的相关要求，结合实际情况，由业主方、施工方、所在村委会共同监管，实施后经由水利、财政等联合组织验收合格，由市财政局国库集中支付到各项目实施主体的专用账户。项目资金管理使用情况以及在监督检查中未发现资金使用存在问题。

3.项目资金管理情况分析

根据相关文件的要求，按照资金使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，项目无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成项目总投资50万元。完成建设内容与数量：完成堤防工程复1处，泵站沟渠修复3处。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。水毁工程项目完成总投资50万元，共完成4处。在津市水利局、财政局的指导和监督下，严格控制项目投资在批复投资范围内。

（2）项目完成质量。为加强建设进度和质量管理，水利局安排精干水利工程技术人员负责项目片区的技术指导和项目管理，全程指导施工及协助环境协调工作项目实施完成后，津市市水利局组织相关部门进行了项目验收，合格率为100%。

（3）项目实施进度。项目于2020年10月13日开始，工程陆续开工建设。2021年3月12日工程全面完成。

（4）项目成本节约情况。无。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。2020年中央水利救灾资金项目的实施，可新增和恢复排涝面积0.15万亩，农作物和经济作物产量有所提升。

（2）项目实施的社会效益分析。通过2020年中央水利救灾资金项目建设，结合农村水系综合整治项目，为项目区带来了很好的社会效益，社会面貌有所改善，农业生产环境明显改善，农民的生活水平显著提高，抵御自然灾害的能力明显增强。

（3）项目实施的生态效益分析。项目的实施，可改善水利灌排条件，优化农作物的种植结构，保持水土，防止土地退化，增强抗灾能力，促进土地排灌畅通，有利于防洪排涝，大大提高项目区的防洪减灾能力。

（4）项目实施的可持续影响分析。项目完成后，能有效应对有可能发生的洪涝灾害，保障了人民群众生命财产安全。

3.满意度指标完成情况分析

项目按照正规程序及时间节点顺利完成，经济效益、社会效益明显，是为社会发展、农民增收的大好事，确保了人民群众生命财产安全，满意程度较高，满意度调查满意率为100%。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)存在的问题。但随着水情、雨情的变化，防汛保安工作情况复杂，主要是水利工程在不断运行的过程当中，在高洪水位下水利工程设施遭受不同程度的损坏。

（二）建议。津市市水利工程设施线多面广，每年市财政安排专项资金进行水利工程设施修复，鉴于本市财力有限，相关配套资金难以到位，建议上级部门加大水利工程设施修复资金的扶持力度。

八、其他需要说明的问题

无。