津市市2020年度山洪灾害防治项目资金

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：2020年度上级下达津市市山洪灾害防治项目资金（山洪灾害防治群测群防资金）10万元(湘财预指〔2020〕306号)。计划对津市市山洪灾害隐患区域开展群测群防项目建设。

1．资金到位。资金计划到位10万元，实际到位资金10万元。

2．资金安全。为切实加强资金管理，充分发挥工程效益，规范项目资金管理和使用，建立了完善的财务制度，资金实行国库集中支付，工程完工后由水务局拨付到项目施工方。严格执行财务制度，项目资金专帐管理、单独核算，专款专用，无挪用、无违规使用情况。

3．组织实施。津市市2020年度山洪灾害防指项目由水旱灾害防御事务中心负责项目的管理，市水利局进行监督，验收通过后拨付建设资金。

（二）项目2017年度绩效目标：

1.项目计划投资10万元，完成投资10万元，其中中央财政资金10万元，占100%。资金及时拨付到位，执行情况良好。

2．项目资金管理情况分析。津市市2020年山洪灾害防治项目主要是对津市市山洪灾害防治点实施群测群防建设，共设立山洪灾害群测群防宣传标语12处、更换预警广播6处、印发山洪灾害宣传手册1500份、开展山洪灾害知识培训1次、开展山洪灾害防御演练1次及山洪灾害预警监测站点维护。

在资金使用上，均实行资金去向公示制度，接受群众监督，确保每一分钱都用在刀刃上，建阳光工程。

二、绩效评价的组织实施情况

（一）前期准备

收集项目批复文件、实施方案、施工合同、财务凭证等与此次自评相关的文件资料。

（二）组织过程

成立绩效自评工作小组，对照上级文件确定自评项目，制作绩效自评工作方案，对收集的基础数据进行审核，必要时再次对现场进行查看，整理分析各项数据，总结经验教训后形成报告。

（三）分析评价

通过对项目的下达、实施、验收、自评，津市市2020年度山洪灾害防指项目资金符合上级项目资金管理的要求。

三、评价结论

项目单位自评情况：自评价分数为99分，达到优良等级。

四、项目主要绩效

该项目从设立山洪灾害群测群防宣传标语、更换预警设施、印发山洪灾宣传资料、开展培训演练等方面着手，使山洪灾害易发区群众对山洪灾害的整体认识有了非常大的改观，提高了群众主动防御灾害的积极性，更加使广大人民群众懂得如何避让灾害、防御灾害，有效地减少或避免山洪灾害带来的人员伤亡。

五、存在的问题及有关建议

无

六、其他需说明的问题

无