津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年12月9日湖南省财政厅《关于提前下达2021年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预〔2020〕306号）中下达我市水系连通项目改造资金5800万元。主要建设内容包括：1、新建水系连通通道7.8km；2、河道清障及清淤疏浚69.28万立方米；3、岸坡整治及生态护岸112.98公里；4、滨岸带治理面积0.22平方公里等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。水系连通项目本次实际到位中央水利发展资金5800万元，为搞好项目建设资金的管理和使用，使有限的资金发挥最大的效益，设立了项目建设专账，建设资金一律专户储存，做到专款专用，工程实施后，项目成立了津市市水系连通指挥部。工程款的拨付按工程进度进行拨付。由津市市水系连通指挥部会同监管，在质量合格的前提下，由施工单位提出拨款申请，津市市水利建设建设管理中心、监理参建各方进行签字确认，然后津市财政局直接将工程款支付到施工单位账户。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至2021年12月底，已全部完成了2021年第一批中央水利发展资金的投入的项目建设工作。并组织了部分工程的验收。

- （三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析：通过工程的建设使河湖防洪排涝能力得到提升,乡镇人口居住聚集区防洪标准达到20年一遇、排涝标准达到10年一遇;农田区域防洪标准达到10年一遇、排涝标准达到5年一遇。工程工程质量合格率100%，年度建设任务量完成率100%。

2、效益指标完成情况分析：受益村庄23个，受益人口7.34万人,防洪除涝受益总面积68.67万亩,补充生态水量198万m3，增加水面面积0.13万亩，新增或保护湿地面积0.046km2.

3、满意度指标完成情况分析：项目实施后，更加改善了乡村的环境，确保了农田不受旱灾而影响农民收入，受益人民群众的调查满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

为了搞好本次绩效评价工作，津市市水系连通指挥部成立了专项小组，各业务股室负责人及乡镇村相关人员为组员的绩效评价小队，对照上级文件确定自评项目，制作绩效自评工作方案，对收集的基础数据进行审核，对现场进行再次查看，整理分析各项数据，总结经验教训后形成绩效评价报告。在建设过程中，严格执行项目建设“四制”，并制定严格的质量控制体系，对达到政府采购以及招投标金额的水利工程或服务等，按程序进行招投标。在项目申报或实施前，按要求填报了项目投资绩效目标表，确定了年度目标和各项绩效指标，实施过程中，严格按绩效目标表控制，按要求及时准确填报各类报表，在规定时间内报送绩效目标及资金安排情况。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表