湖南省中小河流治理转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年12月9日，《湖南省财政厅关于提前下达2021年第一批水利发展资金的通知》(湘财预指〔2020〕306号)下达我市中小河流治理中央资金657万元，实施湖南省北河二期治理河长3.6公里。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。(分析资金执行和管理等情况。)

1.资金到位情况

2021年中小河流治理项目津市市北河二期治理工程到位资金657万元，全部为中央财政资金。

2.资金执行情况

至2021年12月底，津市市北河二期治理工程完成投资657万元，投资完成率100%。

3.资金管理情况

项目资金拔付以国库集中支付和报账制为主，依据监理审核确认的进度申请单支付，合同工程完工验收后在结算评审前累计付款不超过合同金额的65%，结算评审和审计完成后付至合同金额的95%，留5%作为质保金，如在质量缺陷责任期（12个月）内未出现质量缺陷，质保金一次性付清。专项资金实行专账专户管理，制定了相应的资金管理办法，确保专款专用。无违规使用资金情况。

- (二)总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况。)

2021年湖南省北河二期治理工程到位资金657万元，计划实施治理河长3.6公里，实际完成投资657万元，完成治理河长3.6公里。

- (三)绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。)

1.项目数量指标

2021年预期完成治理河长3.6公里，实际完成治理河长3.6公里。

2.项目质量指标

项目质量指标为合格，于2021年5月完成全部建设任务，并通过完工验收，工程质量评定为合格。

3.项目时效指标

津市市北河二期治理工程2021年度资金项目2021年5月底完工，完成治理河长3.6m。时效指标符合要求。

4.项目成本指标

津市市北河二期治理工程没有超出概算。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表