湖南省朱亮桥灌区转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年12月9日湖南省财政厅《关于提前下达2021年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预指〔2020〕306号）中下达我市朱亮桥灌区配套节水改造资金216万元。主要实施内容：渠道新建3公里，渠道建筑物改造29座，工程管护设施39处，计量设施5处等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

朱亮桥灌区配套节水改造项目是（2021-2022年两年的项目），本次实际到位中央水利发展资金216万元，为搞好项目建设资金的管理和使用，使有限的资金发挥最大的效益，设立了建设专账，建设资金一律专户储存，做到专款专用，工程实施后，工程款的拨付由津市市水利局，津市市水利建设管理中心会同监理，在质量合格的前提下，由施工单位提出拨款申请，津市水利局、津市市水利建设建设管理中心、监理参建各方进行签字确认，然后津市财政局直接将工程款支付到施工单位账户。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截至2021年12月底，全部完成了我市朱亮桥灌区配套节水改造项目工程的工作。由于该项目是（2021-2022年两年的项目），项目没有分年度任务进行招投标，所以2021年度项目任务完成后，我们没有单独组织验收。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：朱亮桥灌区配套节水改造项目总投资216万元，共完成渠道新建3公里，渠道建筑物改造29座，工程管护设施39处，计量设施5处，在市水利局、建管中心、监理的监督下，很好的完成了2021年度配套节水改造工程的任务。

2、效益指标完成情况分析：0.41万亩灌溉面积配套节水改造的任务，农田的旱涝保收更有了保障。

3、满意度指标完成情况分析：项目实施后，更加改善了灌区受旱灾的情况，确保了灌区内农田不受旱灾而影响农民收入，灌区区人民群众的调查满意度100%。

三、偏离进行目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为了搞好本次绩效评价工作，津市市水利局成立了常务副局长为组长，各业务股室负责人为组员的绩效评价小组，对照上级文件确定自评项目，制作绩效自评工作方案，对收集的基础数据进行审核，必要时再次对现场进行查看，整理分析各项数据，总结经验教训后形成绩效评价报告。由市水利局直属管辖的副科级事业单位津市市水利建设管理中心履行项目法人职责，严格执行项目建设“四制”，并制定严格的质量控制体系，对达到政府采购以及招投标金额的水利工程或服务等，按程序进行招投标和政府采购。在项目申报或实施前，按要求填报了项目投资绩效目标表，确定了年度目标和各项绩效指标，实施过程中，严格按绩效目标表控制，按要求及时准确填报各类报表，在规定时间内报送绩效目标及资金安排情况。

五、其它需要说明的问题

无