津市市2021年度水利发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

湖南省财政厅湘财预指【2020】306号文下达津市市2021年度农村饮水工程维修养护资金38万元、批复绩效目标受益人口3.79万人。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

水利工程维修养护项目：本次绩效评价的水利工程维修养护资金为38万元，其中中央财政资金38万元。应实施的水利工程维修养护项目2个，绩效目标为改善农村饮水人口3.79万人。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

本次绩效评价的水利工程维修养护资金为38万元，完成项目资金38万元，其中中央财政资金38万元。完成水利工程维修养护项目2个，改善农村饮水人口3.79万人。其中药山镇维修养护项目1个，完成项目资金10万元；新洲镇维修养护项目1个，完成项目资金28万元。

(三)绩效指标完成情况分析。

本次绩效评价的水利工程维修养护项目全部按时完成，质量全部合格，完成农村饮水项目维修改造资金38万元，其中中央财政资金38万元。完成农村饮水项目维修养护项目2个，改善农村饮水人口3.79万人。其中药山镇维修养护项目1个，完成项目资金10万元，完成Ø110mm管网改造182m；Ø90mm管网改造2197m；其它管网改造2560m。新洲镇维修养护项目1个，完成项目资金28万元，完成Ø110mm管网改造500m；Ø90mm管网改造1800m；其它管网改造6500m。受益区群众满意率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本次绩效评价的总体目标和绩效指标全部完成，无问题整改情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价开展自评工作采取现场评价、资料评价和走访群众的方式，主要过程为从2021年10月中旬开始，为期2周。评价形式为公开评价。

五、其他需要说明的问题

无问题整改情况。

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表

津市市水利局

2022年3月3日