津市市教育局义务教育薄改环节改善与能力提升2021年度项目支出绩效报告

一、专项资金项目概况

（一）项目单位基本情况

目前，全市现有义务教育学校25所，其中：初级中学7所，九年一贯制学校2所，特殊教育学校1所，完全小学11所，村小4所。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金主要用于新建、改扩建和修缮必要的校舍，有序增加整体教育资源不足地区的学位供给，消除城镇“大班额”；根据省定基本办学标准，缺什么补什么，重点加强乡镇寄宿制学校宿舍、食堂、厕所和体育运动场地建设，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备；对规划保留的乡村小规模学校，要结合实际设置必要的功能教室，配备必要的设施设备，保障基本教育教学需要；按照教育信息化“三通”要求，在宽带网络接入学校的条件下，完善学校网络教学环境，为确需保留的乡村小规模学校配备优质数字教育资源，支持“互联网+教育”试点建设。

2021年度计划实施的建设项目主要包括：白中道路和篮球场改造、保中运动场改造、车胤中学校园改造、信息化设备购置、教学设施设备购置、教学及辅助用房维修、配套设施设备购置。

（三）项目绩效总目标和年度目标

通过义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的投入，进一步增加义务教育学位供给。进一步补齐各义务教学学校教育教学设施设备配备不足和不平衡的短板，全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进全市义务教育均衡发展，全面落实城乡教育一体化发展进程。

二、专项资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金671万元已全部到位。项目资金全部存在在教育局基建专户，专款专用。

具体资金到位情况如下：                  （单位：万元）

| 资金文号 | 资金项目名称 | 中央资金 | 省级资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘财预〔2020〕331号 | 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知 | 600 |  |
| 湘财预〔2021〕192号 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金的通知 | 71 |  |
| 合 计 |  | 671 |  |

（二）项目资金实际使用情况

专项资金计划用于校园校舍改造、信息化设备购置、教学设施设备购置、配套设施设备购置。截止目前，资金预算执行671万，执行率100%。具体见下表：

湘财预〔2020〕331号

关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知

| 学校 | 建设内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 白中 | 道路、篮球场改造预算编制费 | 2700 |
| 保中 | 运动场改造工程进度款 | 378000 |
|  | 中学运动场改造工程监理费 | 37800 |
| 车胤中学 灵泉中学 翊武中学 | 班班通 | 255800 |
| 二小 | 智慧黑板及课桌椅采购 | 96800 |
| 灵中 | 学生课桌椅采购 | 104500 |
|  | 运动场改造预算编制费 | 2130 |
| 双济 | 课桌椅采购 | 26800 |
|  | 智慧黑板及配件采购 | 34750 |
| 五小 | 教学楼厕所维修 | 187888.07 |
|  | 教学楼厕所维修工程预算编制费 | 1000 |
| 渡口小学 | 公厕改造 | 148715 |
| 翊武中学 | 公厕改造 | 136026.52 |
| 车胤中学 | 校园改造 | 747090.41 |
| 各校 | 教学仪器及信息化设备 | 340000 |
| 德雅 | 教辅楼改造 | 3500000 |
| 小计 |  | 6000000 |

湘财预〔2021〕192号

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金的通知

| 学校 | 建设内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 德雅 | 教辅楼设施设备购置 | 710000 |
| 小计 |  | 710000 |

（三）项目资金管理情况

所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施过程情况

（一）项目组织情况

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经教育局党委研究决定，严格按照计划组织实施。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设和设备购置项目，严格按照公开招投标、政府采购权限及程序组织实施。实施过程都是按照相关管理制度来执行。项目过程均在财政业务部门监管下实行。

（二）项目管理情况分析

在建设过程中，严格按照建设法律法规和相关政策要求，严格落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制，项目工程质量与安全得到有效保证。教育局对各项工作开展情况进行专项督查，及时发现和协调解决有关问题，严格按照方案要求，依法依规实施工程项目，对每所学校的建设内容、项目实行动态监控和全程管理。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

严格对项目成本进行控制，有效节约了成本，实际支出未超出资金预算。投资计划控制在项目预算金额内，完成了资金的足额使用，无沉淀资金。

（二）项目的效率性分析

专项资金及时落实到校到项目，开竣工的日期基本按合同约定进行，设施设备项目采购完成率严格按年度计划进行。所有项目是按照年度工作的需求逐步进行，项目支出严格按工期进度拨付。

（三）项目的可持续性分析

在义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的有效投入后，我市义务教育学位供给增加，城乡学校发展更加平衡，“两类学校”办学条件得到进一步改善，有助于化解我市义务教育大班额现象，巩固消除义务教育大班额成果，严防义务教育大班额问题反弹。对推动教育信息化2.0建设，不断满足学校对信息化教学的更高需求提供保障。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是积极争取上级专项资金投入，继续加大义务教学学校基本项目建设。二是加大对项目质量、安全、进度的监督管理。确保项目能正常有效使用。三是落实对建设项目的后期保养和程序的进一步完善，确保项目达到绩效目标考核要求，保证项目资金落到实处。

（二）主要经验做法、存在问题和建议

存在问题：一是建设报批程序繁琐。项目建设的报批报建手续复杂，牵涉到发改、国土、住建、财政消防等职能部门，费时费力，没有使专项建设资金使用效益最大化。二是我市义务教育学校基本建设仍需进一步资金支持。三是因社会各方面舆论压力，部分项目实施过程受阻，难以按计划顺利实施。

建议：一是简化教育项目建设的报批报建手续，出台相关手续办理绿色通道政策。二是继续加大财政支持教育建设的资金支持，逐年提高教育建设财政扶持的预算额度。

津市市教育局

2022年3月25日

附件：项目支出绩效自评表