津市市文旅广体局苏维埃政府（红二军团指挥部）旧址纪念馆深度设计及展陈工程2021年度项目支出

绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

本部门职能职责：

1.贯彻执行中央、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法律、法规。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制创新。

3.管理全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；负责本市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责津市市旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.实施文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性文化（文物）、旅游、广播电视等市场的违法行为。

9.组织实施文化（文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展；负责市本级体育彩票的销售管理。

10.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。负责全市文化、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

11.负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

12.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

13.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

14.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全播出工作。

15.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

16.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。

17.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

18.指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

19.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作；承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作；根据授权，对全市基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核；负责行政区域内博物馆、纪念馆的监督管理工作。

20.完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2019年10月湖南省文物局对《津市苏维埃政府旧址陈展设计方案》进行了批复，原则同意所报方案。项目主要内容为将其开辟为红色旅游景区，爱国主义教育基地，使其成为津市市公共文化服务体系的重要内容和保障人民群众基本文化权益的重要平台，促进地方红色文化旅游发展。项目将通过在建筑内部一至二层以展柜、展台、展板结合油画、雕塑与多媒体等相结合的形式来复原和展现贺龙等老一辈无产阶级革命活动家在湘鄂一带领导革命建立革命政权的历程。本次展陈包含室内电气照明工程以及给排水工程。

- 项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 在本年度内完成展陈工程，将其打造为爱国主义教育基地，使其成为津市市公共文化服务体系的重要内容和保障人民群众基本文化权益的重要平台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金323万元，分两期下达，本年已到位第一期经费226万，第二期资金有待财政评审后拨付项目单位。

- 项目资金实际使用情况。

- 2021年度全年使用资金200.1万元，用于工程款、监理费、设计费、项目管理费等支出。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 在项目预算控制上由单位财务部门监管，及时按计划和进度使用专项资金，严格执行支出进度计划。按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

三、项目支出组织实施情况

严格执行成本控制，按照政府投资项目关于招投标的规定，对苏维埃政府旧址展示利用工程进行了招投标。严格执行合同价格，按约定付款方式付款。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

苏维埃政府旧址展示利用工程分为南栋和北栋，室内展陈面积610平方米，展线长度210平方米，室外公共区域1900平方米，旧址北栋1楼展陈面积204平方米，2楼展陈面积204平方米，旧址南栋1楼展陈面积101平方米，2楼展陈面积101平方米。项目已完工，尚未进行竣工验收和结算。

（2）项目完成质量。

项目设计单位为湖南中诚设计装饰工程有限公司，项目施工单位为湖南新宇装饰设计工程有限公司，项目监理单位为湖南新精诚建设项目管理有限公司，工程严格按照《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》进行。

（3）项目实施进度。

该项目是津市重点工程。津市市委、政府高度重视。工程于2021年3月下旬正式启动，6月完工。

（4）项目成本节约情况。

项目工程部分预算323万元，因项目尚为进行竣工结算，暂无法估算成本节约情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

津市文旅部门拟将苏维埃政府旧址开辟为红色旅游景区，爱国主义教育基地，促进地方红色文化旅游发展。

（2）项目实施的社会效益分析。

工程完工后，将其打造为爱国主义教育基地，使其成为津市市公共文化服务体系的重要内容和保障人民群众基本文化权益的重要平台。

（3）项目实施的生态效益分析。

工程实施后，改善了旧址环境，实现了旧址内生态环境的可持续发展，为津市市民在城区打造了一个环境优美的红色纪念馆。

（4）项目实施的可持续影响分析。

有利于保护革命文物，传承红色基因。充分发挥文物的价值，同时起到保护文物的效果。

（5）项目实施的满意度指标影响分析

展示利用工程的实施，有利于充分发挥文物的价值，对红色文化宣传起到了极大地促进作用，让今后干部群众学习感受红色文化有了去处，当地政府和群众对该工程十分满意。五、其他需要说明的问题

- 后续工作计划。

- 后续将继续按照合同约定进行工程竣工验收、结算工作。

- 主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

项目应严格执行合同价格，按约定付款方式付款，保证专款专用，按计划支付。项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 苏维埃政府（红二军团指挥部）旧址纪念馆深度设计及展陈工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 226 | 226 | 200.1 | 10 | 88.54% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 226 | 226 | 200.1 | 10 | 88.54% | 8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成展陈工程，将其打造为爱国主义教育基地，使其成为津市市公共文化服务体系的重要内容和保障人民群众基本文化权益的重要平台。 |  |  |  | 完成展陈工程，将其打造为爱国主义教育基地，使其成为津市市公共文化服务体系的重要内容和保障人民群众基本文化权益的重要平台。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 室内展陈面积 | 610平方米 | 610平方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 展线长度 | 210平方米 | 210平方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 室外公共区域面积 | 1900平方米 | 1900平方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 北栋1楼展陈面积 | 204平方米 | 204平方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 北栋2楼展陈面积 | 204平方米 | 204平方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 南栋1楼展陈面积 | 101平方米 | 101平方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 南栋2楼展陈面积 | 101平方米 | 101平方米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 感触GC-42V触控一体机（红二方面军军史） | 1台 | 1台 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | RGB 液晶光阀投影系统（一部史诗 主题场景） | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 全彩LED显示屏《我的长征》 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工率 | 完成施工进度达到总进度的100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本合规率 | 各项支出成本按标准合理合规，控制在预算额度内 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进旅游业发展 | 打造为爱国主义教育基地，提升当地旅游产业的快速发展 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 社会影响 | 成为津市市公共文化服务体系的重要内容和保障人民群众基本文化权益的重要平台 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境改善 | 改善了旧址环境，工程周边生态环境将得到明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续推动 | 有利于保护革命文物，传承红色基因，充分发挥文物的价值，同时起到保护文物的效果 | 持续推动 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：