津市市住房和城乡建设局

基础设施长效维护费2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

职能职责:

（一）项目实施单位基本情况。该项目主要由津市市市政管理处和津市市园林管理处进行设施。

1、津市市政处负责对城区主次干道及排水设施的维护、管养。负责对城区主次干道的日常管理、养护、维修。范围包括：路基、路面、人行道、侧石等。负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行施工管理及修复。负责对市区排水设施的日常管理、养护、疏浚。负责对市区管辖的雨污水、泄水板盖的更换、维修。负责对市政基础设施的巡查。负责对市政设施（道路、路灯、下水道、井盖、泄水板）的每日巡查，确保市政设施的完好。负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。

2、 津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。全市共计约77.59万㎡的公共绿地（包含2个公园，9个广场）及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万㎡，水体13.36万㎡，铺装5.38万㎡；另外还有8.09万㎡空坪隙地。园林处为全市市民创造更好的居住环境，提升我市城市园林的品质。

（二）长效维护管理资金是市财政预算安排用于对城市基础设施养护方面支出的专项资金。

（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

绩效总体目标为：市城区交通道路的畅通及平安出行，美化市区、提升城市品质，满足市民对城市宜居的需求，成为自然、生态、宜居的城市。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

市政处2021年一般公共预算拨入城市基础设施项目资金115万元，实际支出181.75万元，自筹资金66.75万元。

园林处2021年本部门项目支出预算135万元，财政实际拨付93万元，本单位实际支出126.2万元，其中自筹资金33.2万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2021年市政处城市基础设施项目实际支出为181.75万元。园林处2021年实际支出126.2万元，其中：临工工资39.43万元；设施维修费21.43万元；苗木花卉补栽7.52万元；公园广场灯具16.24万元；生产工具8.09万元；农药化肥8.57万元；宣传牌制作16.59万元；苗木修剪费8.33万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定相关管理制度并严格执行此制度。

- 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

- 专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金大额支付。

3、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

4、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

5、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、项目支出组织实施情况

城市基础设施长效维护项目主要以对道路、排水、路灯日常维护工作进行组织实施，以对公园、广场、绿化带的日常维护工作进行组织实施，无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

1、项目的经济性分析。

市政工程管理处对基础设施维管成本实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。对物资的进出库及用料比例进行严格控制，杜绝浪费现象出现。2021年一般公共预算项目支出城市基础设施长效维护费115万元，实际支出181.75万元，自筹资金66.75万元。

园林管理处对基础设施维管成本实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。对物资的进出库及用料比例进行严格控制，杜绝浪费现象出现。2021年一般公共预算项目支出城市基础设施长效维护费拨款93万元，实际支出126.2万元，其中自筹资金33.2万元。

2、项目的效益性分析。

城市基础设施的长效维护管理对每个市民拥有一个高品质、舒适的生态环境有着切身的利害关系，本项目绩效主要体现为社会效益，表现在以下方面：

（1）市政处通过对全市主次干道及部分建成的人行道进行维护工作，保证了辖区内的道路及设施的完好，方便了群众的出行。

（2）市政处通过排水的日常维护管理工作，保证了市区排水设施的畅通。

（3）市政处通过路灯的日常管理工作，保证了路灯亮灯率在95%以上，增加了市民夜间出行安全感。

（4）园林处通过对全市公园广场维护工作，保证了公园广场的设施设备的完好，满足市民对城市宜居的需求。

（5）园林处通过公共绿地的日常维护管理工作，保证了市区绿地的美化感。

（6）园林处通过维护的日常管理工作，保证了市民满意度在98%以上，增加了市民的舒适感。

3、项目的可持续性分析。

市政为助力省级文明城市、国家卫生城市复审，完成爱国卫生、健康教育、病媒生物三大类共性资料9卷整理汇编，正在按照时间节点完成2021年共性资料，全年投入长效维护管理费用181.75万元，其中：

道路维护：路面沥青灌缝81744m、路面填补主干道路面993.93㎡、人行道维护3045㎡、侧平石维护438m、汪家桥锥形坡除杂 200m2。

排水维护：截污道疏通6200m、排水疏通25180m、子沟疏通3000m、泄水井和检查井疏通	1298座、检查井盖更换55座、检查井井盖井座更换4套、更换泄水井盖板 28块、维护检查井22座。

路灯维护：更换灯具4209套，更换护套线2725米、电缆线1395米、交流接触器6台、各型空开239个、智控钟20台、接线井10套、配电箱6个、线管560米等。

园林处全年投入长效维护管理费用126.2万元，其中：园林处担负全市共计约77.59万㎡的公共绿地日常维护管理工作。全年来对全市乔木修剪1次、刷白1次、病虫害防治2次、乔木树穴板除杂12次、树穴板整理1次，麻石树池更换修复830块、广场砖修复3300块、乔木补栽60株；灌木修剪12次、除杂12次；病虫害防治8次；草坪修剪10次，乔灌木及满灌集中施肥2次；全市垂柳飘絮治理1次、大叶女贞控籽治理1次、各广场乔灌木白蚁防治2次、苗木7-9月夏季抗旱、苗木冬季防冻处理1次，水面垃圾清运52次，广场灯更换24次、宣传牌维修更换4次。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、建立规范的项目管理制度。确保职责履行到位，市政处制定了《城市市政设施维护管理制度》，园林处制定了《城市园林设施维护管理制度》，对城市基础设施维护管理的责任、项目标准、工作方式、制度和技术保障等进行了规范。

2、加大长效维护管理巡查力度。全面落实长效维护管理机制，规范建立巡查台账和养护台账，及时回复市民来电来访，对道不平、水不通、灯不亮等情况做到及时发现并处理，确保了市容市貌的整洁和广大市民出行方便。

3、严把项目工程质量关。项目执行从原材料、施工机械及施工中的过程监控入手，基本保证了城区道路维护工程的质量达标，没有出现严重的质量和安全事故。

4、加大长效维护管理巡查力度。全面落实长效维护管理机制，规范建立巡查台账和养护台账，及时回复市民来电来访，对主次干道的树木防冻、倒伏、病虫害防治等情况做到及时发现并处理，确保了市容市貌的整洁和广大市民出行方便。

5、严把维护项目质量关。项目执行从根据植物的生物学特性了解其生长发育规律，并结合当地的具体生态条件，为市民营造休闲、娱乐的舒适环境，特制定一套符合实情的科学的养护措施。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

严格遵守《会计法》和事业单位会计制度，规范会计核算行为，及时核算经济业务，准确反映不同期间的业务收支，以利于本部门的预算管理和控制。对于此项专项资金的预算安排及其绩效目标的确定，请财政部门考虑园林处得实际困难，加大项目资金补助比例，促进财政资金高效使用。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 城市基础设施配套费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 市政处、园林处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216 | 216 |  | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 1、道路维护。2、排水维护、3、路灯维护。 |  | 均超额完成任务 | 12.5 | 12 |  |
|  |  |  | 4、公园绿地广场维护 |  | 超额完成 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照任务要求和国家标准 | 均按国家标准完成任务 | 均按国家标准完成任务 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底完成全部任务 | 均及时完成任务 | 均及时完成任务 | 12.5 | 12 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 超额完成任务 | 均超额完成任务 | 均超额完成任务 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  | 均全部和超额完成任务 | 均全部和超额完成任务 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 完善城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数。 | 优化城市基础设施环境，提升优质服务 | 优化城市基础设施环境，提升优质服务 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境优化 | 公益性服务 | 公益性服务 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续不断促进社会发展的需求 | 持续不断促进社会发展的需求 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98%以上 | 98%以上 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：