津市市公路建设养护中心

2021年度部门整体支出绩效报告

- 一、部门、单位基本情况

市公路建设养护中心贯彻落实党中央、省委、常德市委、市委关于公路工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对公路工作的集中统一领导。

(一)部门主要职责：

（1）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

（2）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。

（3）参与普通国省县道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施等事务性工作。

（4）承担全市农村公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

（5）参与全市国省县道养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

（6）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。

（7）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。

（8）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（9）承担对镇（街）公路管理业务指导和培训的事务性工作。

（10）承担市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据编委核定，我单位内设3室4组，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室组分别是办公室、党务人事室、财务室、公路养护组、项目建设组、路产路权组和机务安全组。2021年实有在职人员33人，退休人员21人，遗属人员1人。

根据津编发[2021]6号文件，津市市公路管理局承担的行政职能划入市交通运输局相关内设机构，行政执法职责划入市交通运输综合行政执法局，更名为津市市公路建设养护中心，为市交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年单位总收入5890.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入5057.51万元，政府性基金预算拨款收入67.5万元，上级补助收入15万元，非同级财政拨款收入710万元，其他收入40万元。全年支出总计2163.54万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出（单位管理费用）542.66万元，基本支出主要包括：工资福利支出381.25万元、商品和服务支出132.11万元、对个人和家庭补助支出11.56万元。另固定资产折旧费17.74万元。

- 项目支出情况

- 2021年全年项目总支出1553.4万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出1553.4万元。项目支出主要包括：①.湘北干线路面大修工程总支出244万元（包括前年度工程）：其中工程成本费用230万元、设计费和监理费等其他直接费用14万元，年底该项目未结算评审；②.危桥改造工程（国省道危桥和农村危桥）总支出419.53万元（包括前年度工程）：其中工程成本费用330万元、设计费和监理费等其他直接费用89.53万元，年底农村危桥改造已完工但未结算评审，省道中南桥已完工未结算评审、省道哑河大桥加固改造因招投标延迟至使工期延后年底未完工，预计2022年3月底竣工；③.国省干线公路日常养护总支出61.7万元(2022年1-2月支付的数据未统计)；④.农村公路日常养护总支出20.47万元(2022年1-2月支付的数据未统计)；⑤.国省干线公路桥梁检测费用25万元；⑥.湘北干线白蚁防治支出20万元；⑦.2021年公路养护工程总支出529.45万元（包括前年度工程）(2022年1-2月支付的数据未统计)：其中工程成本费用297.4万元、设计费和监理费等其他直接费用22.05万元、其他养护支出210万元，年底该项目未结算评审；⑧.毛里湖服务区提质改造工程总支出29.9万元，其中其他养护支出29.9万元；⑨.破碎板处治工程总支出121万元（前年度工程）：其中工程成本费用121万元。⑩.S516线路基路面修复养护工程总支出82.35万元（前年度工程）：其中工程成本费用82.35万元。说明：因疫情防控等原因导致所有项目延后，基本都未结算，所以年底项目支出数据偏小。

- 三、政府性基金预算支出情况

2021年全年政府性基金预算拨款收入67.5万元，政府性基金预算拨款基本支出（商品和服务支出）67.5万元，用于办公楼房屋租赁。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，上级交通主管部门为落实省政府“湘政办发〔2020〕29号” 、常德市政府“常政发【2021】18号”文件精神，于年初下拨了我市农村公路年度养护资金（“1053”标准其20%比例的配套资金），市政府按照相应比例予以了适度配套，2021年度国省干线公路及桥梁大修改造项目、农村公路及危桥改造项目，以及市域公路日常养护项目得以顺利实施，我市公路建养事业的基础条件持续得到改善。

- （一）公路项目建设稳步推进

- 1.大修项目如期完工。

- 湘北干线6.4公里升级改造（上级下达项目补助资金2357.61万元），其中，新洲段3.6公里、毛里湖段2.8公里，该项目预算资金2415万元。工程已于2021年底完工通车，工程未结算评审，工程款还未支付。

- 2.危桥改造部分完工通车。

- 危桥改造包括省道危桥和农村公路危桥改造（财政下达项目补助资金1100万元），省道中南桥拆除重建工程预算资金176万元，年底该项目已竣工通车，但未结算评审；省道哑河大桥维修加固工程预算资金1239万元。项目已于2021年12月底主体完工，预计2022年3月底竣工通车。

- 省、常德市政府2021年度民生实事工程及农村公路危桥改造项目，药山镇钱家咀桥、毛里湖镇鸳鸯桥二座农村公路危桥拆除重建工程预算资金269.85万元。该项目已于年底全部建成通车，但未结算评审。

- （二）公路养护按质保量如期完成

- 截止2021年底，我市路面宽度3.5米及以上道路共有852.72公里，其中国省干线公路111.339公里；农村公路（县、乡、村组道）409.471公里，（县道27.595公里、乡道167.98公里、村道213.896公里、通组公路330.216公里）。

- 1.干线公路养护。

- 完成156公里省道小修保养；完成干线公路4005平方米水泥砼路面破碎板处治、53739米水泥砼路面清灌缝；完成水沟清理20000米、路肩打草140000米(含农村公路35000米)。

- 2.落实桥梁“三个一”责任制。

- 安排专业技术人员对管养桥梁进行定期检查，完成国省干线10座桥梁、农村公路4座桥梁定期检测，制定并上报了2022年危桥改造计划。

- 3.高频次开展公路巡查。

- 2021年，我中心继续坚持干线公路周循环、农村公路月循环日常养护巡查机制。全年共排查处置X005线佳禾猪场地段、涔水大桥桥面、棠华铺社区出口路段等安全隐患十余处，确保了行人和车辆的通行安全。

- 4.应急处险，护路保通。

- 实施新棠线填平保通工程，共处理坑槽近1000平米；完成 S224线灵泉段、S517线、X206线共30公里行道树白蚁病害防治；完成农村公路14.5公里清灌缝施工作业。

- 5.加强农村公路日常养护管理。

- 2021年，我中心依据农村公路日常养护标准及要求，已完成对四个乡镇三个街道管养农村公路的考核，并发放奖补资金84万元（2022年1月支出）。

- （三）交通问题顽瘴痼疾整治任务圆满完成

2021年，为落实省《2021年全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动方案》文件精神，并结合常德市政府“安全生产沅澧行”活动要求，我中心对所管养的国省干线公路及事故多发地、高风险隐患点段进行了拉网式排查，共清查出危桥险情、路面破损、涵洞损坏、白蚁虫害、标线缺失等五类交通问题顽瘴痼疾14处。同时，根据所列顽瘴痼疾难易程度制定问题清单，一事一议列出解决方案、时间、责任人，并采取台账登记、处置销号的办法进行管理。截至目前，排查所列的五类交通问题14处顽瘴痼疾均已得到整治，问题清单已全部清零，有效地保障了市域公路安全顺畅运行。

五、存在的问题及原因分析

哑河大桥于2021年10月底开标，11月初签订施工合同，工期为4个月。期间因春节放假及施工方案变更影响，导致工期延长至3月底。

- 下一步改进措施

- 无

七、其他需要说明的情况

无