津市市国有林场场部通硬化路建设项目2021年度

项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）机构、人员构成

津市市国有林场（湖南嘉山国家森林公园管理处）现为两块牌子一套人马的副科级公益一类事业单位。2021年，根据编委核定：下设股室3个，为办公室、营林组、森林防火大队。2021年，在编人员10人，在岗在编10人。

（二）单位主要职责

津市市国有林场与嘉山国家森林公园，现实行两块牌子一套人马的管理体制，其主要职责是：

（1）按照《森林法》的要求，做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

（2）依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源。

（3）抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

（4）根据国家森林公园总体规划的要求，积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

（三）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据湘交计统〔2019〕239号《湖南省交通厅 湖南省林业局下达林场林区场部通硬化路建设计划的通知》项目主要内容为：国有林场林区道路建设。项目资金来源为中央补助及地方政府支持。

1、项目名称：津市市国有林场林区场部通硬化路建设

2、建设地点：津市市国有林场

3、项目内容：路基工程，路面工程（沥青），桥梁涵洞工程，交通安全设施。

（四）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

根据湘办发电〔2020〕31号文件，该项目已列为全省重点民生实事项目，同时纳入了全常德市年度绩效考核。总体目标为修建合格率为90%以上的10.83公里的沥青公路，2021年按要求完成全部路段，该工程建设要求在2021年12月底前完成验收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

本次硬化路建设招标金额为1181.85万元。项目资金来源为中央及省级补助资金467万元，其余为政府支持。

（二）项目资金实际使用情况。

此项目为延续性项目。项目自开工截止至2021年累计拨付768.2万元。2021年拨付项目工程款617万元。

（三）项目资金管理情况分析。

此次项目招标金额为1181.85万元，中央及省级补助467万元。根据津市市人民政府2020年第13次常务会议就要精神，此项目不足部分由市财政局统筹予以保障。根据我场与湖南常德路桥建设集团有限公司签订的合同协议书，付款方式为：按工程进度付款。全面竣工验收后支付到工程总价的65%，投资评审决算和完成相关资料后支付到工程总价的95%，余款5%用作质保金，24个月后按工程质量情况据实支付。

三、项目支出组织实施情况

此项目于2020年11月10日通过公开招标程序由湖南常德路桥建设集团有限公司合法中标。2021年全部建设完成。

四、项目绩效情况

津市市国有林场场部通硬化路建设项目是林场建场以来规模最大的民生工程，其修建完成后给林场乃至津市都会带来不可估量的旅游生态效益与经济效益。便于森林资源管护，方便市民及周边县市休闲、健身、游玩。提升我市旅游形象，推动我市旅游业发展，带动周边服务业发展。

五、其他需要说明的问题

无

附件：预算支出绩效自评表

| 附件： 预算支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市市国有林场林区场部通硬化路建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 交通局与林业局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市国有林场 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 754.32 | 617 | 10 | 65% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 | 212.7 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 404.32 | 404.32 | 404.3 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2021年完成全路段10.83公里硬化路 |  |  |  | 实际完成全路段的100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 工程量的百分比 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80% | ≥80% | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成工程进度百分比 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 投资金额百分比 | 65% | 65% | 12.5 | 12.5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动全市旅游业发展，带动周边服务业发展 | 带动 | 带动 | 7.5 | 6.5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 明显方便周边市民健身、游玩 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 路况得到明显改善 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善道路行驶环境 | 显著 提升 | 显著 提升 | 7.5 | 7.5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边市民及游客满意度（≥X%） | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：李锋    填报日期：2022-3-27 联系电话：4213119  单位负责人签字：