附件6

常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目

工程编号： 4307812022\*\*\*\*\*\*28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息（对照立项批复填写） | 建设单位 | 津市市汪家桥街道办事处 | 企业信用代码 | 11430781006438417F |
| 具体地点 | 津市市汪家桥街道办事处辖区内 | | |
| 投资类型 | 上级专项资金及单位自筹 | 项目类别 | 建筑工程 |
| 建设工程规划许可证编号 | / | | |
| 立项文号 | 津发改投〔2022〕80号 | | |
| 立项批准机关 | 津市市发展和改革局 | | |
| 立项批复时间 | 2022年5月20日 | 立项机关级别 | 区县级 |
| 总面积  （平方米） | 47100 | 总投资  （万元） | 900 |
| 建设性质 | 改建 | 工程用途 | 居住建筑 |
| 建设规模 | 项目拟对133小区、园林宿舍、君之林府一期、油榨坊小区4个小区，共居民540户，总建筑面积4.71万平方米。主要拆除违章建筑313㎡,拆除围墙81m,路面改造面积约5445㎡，平整场地788㎡，居民休闲场地改造共3664㎡。改造及新建停车位227个，新建摩托车停车3处，雨污水管道改造2483m，雨污水井208个，新增排水沟485㎡，增加化粪池13个。新增灭火器216套。增加健身活动器材10套等，配套相关设施建设。 | | |
| 计划开工 | 2022年7月 | 计划竣工 | 2023年4月 |

审核部门（公章）： 审核人（签字）：

常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目

工程编号：4307812022\*\*\*\*\*\*28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工合同信息（对照施工合同填写） | 合同名称 | 汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目 | | |
| 合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 常德鹏投建筑工程有限公司（牵头单位）  常德市规划建筑设计院有限责任公司（设计单位） |
| 合同编号 | / | 合同金额  （万元） | 547.724493 |
| 项目负责人 | 黄伟 | 身份证号码 |  |
| 建设规模 |  | | |
| 合同承包内容 | 位于津市市汪家桥街道办事处辖区内133小区、园林宿舍、君之林府一期、油炸坊小区、居民540户，总建筑面积4.71万平方米。主要建设内容为拆除违章建筑313㎡,拆除围墙81m，路面改造面积约5445㎡，平整场地788㎡，居民休闲场地改造共3664㎡，改造及新建停车位227个，新建摩托车停车3处，雨污水管道改造2483m，雨污水井208个，新增排水沟485㎡，增加化粪池13个，新增灭火器216套，增加健身活动器材10套，燃气等配套相关设施建设。 | | |
| 合同签订日期 | 2022年10月19日 | 记录登记时间 | / |
| 计划开工日期 | 2022年10月20日 | 计划竣工日期 | 2023年4月18日 |
| 合同工期 | 180天（其中设计周期：30天） | 质量目标 | 合格 |
| 监理合同信息（对照监理合同填写） | 合同编号 | / | 合同名称 | / |
| 承包单位 | / | 签订日期 | / |
| 合同金额 | / | 合同记录登记时间 | / |
| 计划开工日期 | / | 计划竣工日期 | / |
| 合同工期 | / | 质量目标 | / |
| 建设规模 | / | | |
| 合同承包内容 | / | | |

审核部门（公章）： 审核人（签字）：

常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目

工程编号：4307812022\*\*\*\*\*\*28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工许可信息（对照施工许可、开工报告填写） | 工程名称 | 汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目 | | | 施工许可证编号 | 4307812022\*\*\*\*\*\*01 | | |
| 施工企业 | 常德鹏投建筑工程有限公司 | | | 监理企业 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | | |
| 设计企业 | 常德市规划建筑设计院有限责任公司 | | | 设计项目负责人 | 叶宗明 | | |
| 勘察企业 | / | | | 勘察项目负责人 | / | | |
| 合同金额（万元） | 547.7245 | | | 面积（平方米） | 47100 | | |
| 发证日期 | 2022年11月10日 | | | 合同工期 | 20221020-20230318 | | |
| 合同开工日期 | 20221020 | | | 合同竣工日期 | 20230318 | | |
| 建设规模 | 47100㎡ | | | | | | |
| 项目负责人 | 黄伟 | | | 项目负责人身份证号码 |  | | |
| 项目负责人证书编号 | 湘243171859029 | | | | | | |
| 技术负责人 | 邹玉钢 | | | 技术负责人身份证号码 |  | | |
| 技术负责人证书编号 | B08053010700000082 | | | | | | |
| 总监理工程师 | 姚丽娜 | | | 总监理工程师身份证号码 |  | | |
| 总监理工程师证书编码 | 43010962 | | | | | | |
| 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
| 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
| 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |

审核部门（公章）： 审核人（签字）：

常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目

工程编号： 4307812022\*\*\*\*\*\*28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）** | | | | |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 常德鹏投建筑工程有限公司 | 项目责任人 | 黄伟 |  | 湘243171859029 |
| 常德鹏投建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 邹玉钢 |  | B08053010700000082 |
| 常德鹏投建筑工程有限公司 | 施工员 | 周明军 |  | 0432010194317031636 |
| 常德鹏投建筑工程有限公司 | 安全员 | 王文婷 |  | 0432020294318007889 |
| 常德鹏投建筑工程有限公司 | 质量员 | 王三毛 |  | 0432010694316010395 |
| 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 姚丽娜 |  | 43010962 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设计人员信息表** | | | | | |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 常德市规划建筑设计院有限责任公司 | 项目负责人 | 叶宗明 |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：两份表格均对照关键岗位任命文件查询，并通过监管平台比对。

审核部门（公章）： 审核人（签字）：