附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市市第三中学特立体艺馆建设项目                           
  工程编号：43078120230727****                                                 
	
项目基本信息（对照立项批复填写）
	建设单位
	津市嘉山实业有限公司
	企业信用代码
	91430781780863850L

	
	具体地点
	津市市第三中学

	
	投资类型
	政府投资建设项目（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类）
	项目类别
	建筑工程

	
	建设工程规划许可证编号
	建字第G430781-2309-00015号

	
	立项文号
	津发改投[2023]174号

	
	立项批准机关
	津市市发展和改革局（津市市国防动员办公室）

	
	立项批复时间
	2023.7.31
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	5420
	总投资
（万元）
	2800

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	公共建筑

	
	建设规模
	该项目占地面积1855平方米，总建筑面积5420平方米。新建一栋体艺馆，主要包括体育活动场所、艺术类教室、功能室及大型集会场所及附属综合楼建设，购置相关设施设备，配套建筑周边道路及场地硬化、给排水、消防及绿化等设施的建设。

	
	计划开工
	2023.12.1
	计划竣工
	2024.8.31


   
审核部门（公章）：                      审核人（签字）：


	


施工单位招投标信息（对照中标通知书填写）

    
	中标通知书编号
	430781202307270006-BD-001
	开标时间
	2023.11.17

	
	中标金额
(万元)
	1680.3566
	面积(平方米)
	5402.30

	
	发包单位名称
	津市嘉山实业有限公司
	中标单位名称
	湖南猎豹建设集团有限公司

	
	招标代理机构
	湖南智辰项目管理有限公司
	联合体承包单位名称
	/

	
	项目负责人
	顾孔芳
	项目负责人证书编号
	湘1432020202103014

	
	工程概况
	主要建设内容新建一栋体艺馆，重钢结构，主要包含体育活动场所、艺术类教室、功能室及大型集会场所，建筑占地面积1855平方米，总建筑面积5402.30平方米；同时购置相关设施设备；此外还包括建筑周边道路及场地硬化、给排水、消防及绿化等配套设施的建设。

	
	中标范围
	包括桩基工程、建筑工程、装饰工程、电气、给排水、消防、抗震支架、配套安装、配套铺装及绿化等。（具体以招标人提供的工程量清单和图纸为准）。

	施工合同信息（对照施工合同填写）

	合同名称
	津市市第三中学特立体艺馆建设项目

	
	合同类别
	施工总承包
	承包单位
	湖南猎豹建设集团有限公司

	
	合同编号
	430781202307270006-HZ-001
	合同金额
（万元）
	1680.3566

	
	项目负责人
	顾孔芳
	身份证号码
	43030419830718****

	
	建设规模
	新建一栋体艺馆，重钢结构，单跨38米。主要包含体育活动场所、艺术类教室、功能室及大型集会场所，建筑占地面积1855平方米，总建筑面积5402.30平方米；同时购置相关设施设备；此外还包括建筑周边道路及场地硬化、给排水、消防及绿化等配套设施的建设。

	
	合同承包内容
	包括桩基工程、钢结构工程、建筑工程、装饰工程、电气、给排水、消防、抗震支架、配套安装、配套铺装及绿化等。（具体以招标人提供的工程量清单和图纸为准）。

	
	合同签订日期
	2023.11.25
	记录登记时间
	2023.11.28

	
	计划开工日期
	2023.12.1
	计划竣工日期
	2024.8.31

	
	合同工期
	270
	质量目标
	合格


审核部门（公章）：                      审核人（签字）：
	







施工许可信息（对照施工许可、开工报告填写）










	工程名称
	津市市第三中学特立体艺馆建设项目
	施工许可证编号
	43078120231124****

	
	施工企业
	湖南猎豹建设集团有限公司
	监理企业
	常德城发项目咨询管理有限公司

	
	设计企业
	湖南省教育建筑设计院有限公司
	设计项目负责人
	周磊

	
	勘察企业
	常德城发项目咨询管理有限公司
	勘察项目负责人
	燕志雄

	
	合同金额（万元）
	1680.3567
	面积（平方米）
	5402.30

	
	发证日期
	2023.11.24
	合同工期
	270

	
	合同开工日期
	2023.12.1
	合同竣工日期
	2024.8.31

	
	建设规模
	面积：5402.30㎡，长度：52.800米，跨度;38.000米。

	
	项目负责人
	顾孔芳
	项目负责人身份证号码
	43030419830718****

	
	项目负责人证书编号
	湘1432020202103014

	
	技术负责人
	刘新林
	技术负责人身份证号码
	43252419790817****

	
	技术负责人证书编号
	202100076020799

	
	总监理工程师
	陈琪文
	总监理工程师身份证号码
	43070219990226****

	
	总监理工程师证书编码
	43014840

	
	单项工程1
	津市市第三中学特立体艺馆
	建筑面积（平方米）
	5402.3
	地上/下层数
	5/0
	高度（米）
	22.1




审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

	




竣工验收备案信息（对照竣工验收备案表填写）




	竣工验收备案编号
	430781202307270006-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	1680.3567
	实际面积
（平方米）
	5402.30

	
	

实际建设规模


	5402.3平方米

	
	实际开工
日期
	2023.12.4
	竣工验收
备案日期
	2025.3.13

	
	实际竣工
日期
	2024.9.20
	结构体系
	按材料分：钢筋混凝土结构
按传力分：框架

	
	单项工程1
	津市市第三中学特立体艺馆
	建筑面积（平方米）
	5402.3
	地上/下层数
	5/0
	高度（米）
	22.1

	业绩技术指标
	企业名称
	湖南猎豹建设集团有限公司
	企业统一社会信用代码
	91430700MA4LBAA12U

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	建筑工程施工总承包贰级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	新建一栋体艺馆，重钢结构，单跨38米。主要包括体育活动场所、艺术类教室，功能室及大型集会场所，建筑占地面积1855平方米，总建筑面积5402.30平方米，同时购置相关设施设备，此外还包括建筑周边道路及场地硬化、给排水、消防及绿化等配套设施的建设。

	
	起始时间
	2023-12-04
	结束时间
	2024-09-20

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期





审核部门（公章）：                      审核人（签字）：
	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	湖南猎豹建设集团有限公司
	项目负责人
	顾孔芳
	43030419830718****
	湘1432020202103014

	湖南猎豹建设集团有限公司
	项目技术负责人
	刘新林
	43252419790817****
	202100076020799

	湖南猎豹建设集团有限公司
	施工员
	李华灿
	43070319890727****
	0432010194316009713

	湖南猎豹建设集团有限公司
	质量员
	高小林
	43070319811220****
	0432010600015000379

	湖南猎豹建设集团有限公司
	安全员
	刘萍
	43072119801201****
	湘建安C3（2020）0700262

	常德城发项目咨询管理有限公司
	总监理工程师
	陈琪文
	43070219990226****
	43014840

	常德城发项目咨询管理有限公司
	专业监理工程师
	刘勇
	43072319781221****
	[bookmark: _GoBack]XS21-J0121

	常德城发项目咨询管理有限公司
	监理员
	覃跃志
	43242119750523****
	432421197505232331




注：对照关键岗位任命文件查询，通过监管平台比对。
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